STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Adresa: Haltravská 438, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice

| Naše značka: SPU 520238/2016 Spisová zn.: 2RP17422/2011-130722/09 Vyřizuje: Ing. Dorota Šandová Tel: 724269137 E-mail: d.sandova@spucr.cz ID DS: z49per3 |  |
| --- | --- |

DATUM: 30.09.2016

Písemný záznam o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb)

Smlouva o dílo:23/2011 ze dne  10.10.2011

Předmět smlouvy:  KPÚ v k.ú.Meclov

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem:Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Vtechnických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel:

Ing. Helena Krausová

Adresa: Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 72274433/ CZ 7056022215

Telefon: xxx

E-mail: xxx

Fakturační celek: č. 3.1

Písemný záznam o uplatnění méněslužeb:

Na základě podaných žádostí vlastníků pozemků na vytyčení hranic pozemků po KoPÚ Meclov bude realizován a fakturován skutečný rozsah MJ,  výměra 15 ha, tj. o 409 ha  méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo č. 23/2011 ze dne 10.10.2011ve znění pozdějších dodatků.

Shora uvedené změny budou po jejich administraci ošetřeny dodatkem ke smlouvě.

V Domažlicích dne 30.9.2016

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

…………………………………….                                          …………………………………

| Ing. Jan Kaiservedoucí Pobočky DomažliceStátní pozemkový úřad | Ing. Helena Krausová jednatel společnosti |
| --- | --- |