Evidenční číslo objednatele: 1391-2011-130773/3

Evidenční číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 3

ke smlouvě objednatele č. 1391-2011-130773 – KoPÚ Neplachovice

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ  STRANY :

O b j e d n a t e l :	Státní pozemkový úřad

sídlo: 			Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov

oprávněn jednat:

- ve smluvních záležitostech:  		Ing. Aleš Uvíra, vedoucí Pobočky Opava

- v technických záležitostech:  		Ing. Markéta Fojtíková, referentka

Horní nám. 2, 746 01 Opava

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 		01312774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :		EKOTOXA s.r.o. za sdružení „Ekotoxa – Geoport - Neplachovice"

adresa:			Fišova 403/7, 60200 Brno - Černá Pole

oprávněn jednat:

- ve smluvních záležitostech: 	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti, vedoucího

účastníka „Sdružení Ekotoxa-Geoport-Neplachovice“

- v technických záležitostech:	Ing. Michal Brokl

bankovní spojení: 			    xxxxxxxxxxxxxxxx

## číslo účtu:				    xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:				    64608531 / CZ64608531

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Ćl. I.

Předmět dodatku č. 3

- Předmětem dodatku č. 3 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Neplachovice 
(dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb. – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy), tj. upřesnění termínů předání jednotlivých etap činností:

| KoPU NEPLACHOVICE | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena bez DPH | Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Přípravné a geodetické práce |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 505 | 320 | 161 600 | 6 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 519 | 1000 | 519 000 | 8 |
| 1c | Revize, zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, Vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 125 | 600 | 75 000 | 11 |
| 1d | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 519 | 300 | 155 700 | 14 |
| Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH | 911 300,- |  |
| 2 Návrhové práce |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 519 | 320 | 166 080 | 24 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 40 | 1 000 | 40 000 | 24 |
| 2c | Geologický průzkum u VHS | ha | 4 | 5 000 | 20 000 | 24 |
| 2d | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 519 | 450 | 233 550 | 32 |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 2 | 10 000 | 20 000 | 34 |
| Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | 479 630,- |  |
| 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 100 | 250 | 25 000 | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 519 | 250 | 129 750 | (do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH | 154 750,- |  |
| Rekapitulace |
| 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH | 911 300,-Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | 479 630,-Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | 154 750,- Kč |
| Cena celkem bez DPH | 1 545 680,- Kč |
| DPH 20 % 1a – 1c 21 % 1d – 3b | 151 120,- Kč 165 916,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 862 716,80 Kč |

- V návaznosti na úpravu dílčích termínů etap uvedených v předcházejícím výkazu prací, dochází k úpravě termínu celkového předání díla. Dochází k úpravě Čl. VI. bodu 1. věty druhé v tomto znění: Zhotovitel se dále zavazuje kompletně dokončit dílo specifikované v Čl. III. a Čl. IV. této smlouvy v termínu do 30.11.2014.

- S přihlédnutím k transformaci objednatele a obsahu ustanovení § 22 zákona č. 503/2012 Sb., 
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, berou smluvní strany na vědomí změnu objednatele včetně změny účtu objednatele, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.10.2011  dodatku č. 1 a 2 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 3 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 3 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Výchozí podklady předává objednatel bezúplatně zhotoviteli k realizaci činnosti a zůstávají v majetku objednatele. Zhotovitel je povinen tyto podklady vrátit objednateli v den předání díla. Zhotovitel není oprávněn tyto podklady používat k jiným účelům, než ke zpracování díla a k činnosti podle smlouvy a bez vědomí objednatele není oprávněn s nimi seznamovat jiné osoby. Podklady pro zpracování díla 
a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
o ochraně osobních údajů).

6. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 30.4.2013	 	                                            V Opavě dne: 30.4.2013

Z a   o b j e d n a t e l e :					            Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………..				……………………………………..

Ing. Aleš Uvíra	    					      Dr. Ing. Jiří Vrubel

vedoucí Pobočky Opava                                                        													 	 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,

vedoucího účastníka

„Sdružení Ekotoxa-Geoport- Neplachovice“