Evidenční číslo objednatele: 1391-2011-130773/4

Evidenční číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 4

ke smlouvě objednatele č. 1391-2011-130773 – KoPÚ Neplachovice

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ  STRANY :

O b j e d n a t e l :	Státní pozemkový úřad

sídlo: 			Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov

oprávněn jednat:

- ve smluvních záležitostech:  		Ing. Aleš Uvíra, vedoucí Pobočky Opava

- v technických záležitostech:  		Ing. Markéta Fojtíková, referentka

Horní nám. 2, 746 01 Opava

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 		01312774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :		EKOTOXA s.r.o. za sdružení „Ekotoxa – Geoport - Neplachovice"

adresa:			Fišova 403/7, 60200 Brno - Černá Pole

oprávněn jednat:

- ve smluvních záležitostech: 	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti, vedoucího

účastníka „Sdružení Ekotoxa-Geoport-Neplachovice“

- v technických záležitostech:	Ing. Michal Brokl

bankovní spojení: 			    xxxxxxxxxxxxxxxx

## číslo účtu:				    xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:				    64608531 / CZ64608531

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Předmět dodatku č. 4

Předmětem dodatku č. 4 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Neplachovice 
(dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy), tj. úprava počtu měrných jednotek u etapy 2c – geologický průzkum a tím i celková cena díla dle skutečného zpracování MJ (méněpráce). Změny dokládá níže uvedený rozpis s vyznačenými změnami.

Odůvodnění:

Zpracovatel PSZ vyhodnotil požadavky území a vlastníků a neshledal důvody k provedení inženýrsko-geologického průzkumu (viz. TZ PSZ). PSZ byl dne 28. 8. 2013 schválen sborem zástupců a následně zastupitelstvem obce Neplachovice dne 23. 10. 2013.

| KoPU NEPLACHOVICE | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena bez DPH | Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Přípravné a geodetické práce |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 505 | 320 | 161 600 | 6 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 519 | 1000 | 519 000 | 8 |
| 1c | Revize, zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, Vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 125 | 600 | 75 000 | 11 |
| 1d | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 519 | 300 | 155 700 | 14 |
| Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH | 911 300,- |  |
| 2 Návrhové práce |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 519 | 320 | 166 080 | 24 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 40 | 1 000 | 40 000 | 24 |
| 2c | Geologický průzkum u VHS | ha | 0 | 5 000 | 0 | 24 |
| 2d | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 519 | 450 | 233 550 | 32 |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 2 | 10 000 | 20 000 | 34 |
| Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | 459 630,- |  |
| 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 100 | 250 | 25 000 | (do 3 měsíců od výzvy objednatele) |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 519 | 250 | 129 750 | (do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH | 154 750,- |  |
| Rekapitulace |
| 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH | 911 300,-Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | 459 630,-Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | 154 750,- Kč |
| Cena celkem bez DPH | 1 525 680,- Kč |
| DPH 20 % 1a – 1c 21 % 1d – 3b | 151 120,- Kč 161 716,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 838 516,80 Kč |

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.10.2011  dodatku č. 1 ze dne 10.7.2012, dodatku č. 2 ze dne 24.9.2012 a dodatku č. 3 ze dne 30.4.2013 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 4 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 4 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 4 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne: 24.10.2013	 	                                         V Opavě  dne: 24.10.2013

Z a   o b j e d n a t e l e :					            Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………..				……………………………………..

Ing. Aleš Uvíra	    					      Dr. Ing. Jiří Vrubel

vedoucí Pobočky Opava                                                        													 	 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,

vedoucího účastníka

„Sdružení Ekotoxa-Geoport- Neplachovice“