Evidenční číslo objednatele: 1391-2011-130773/7

Evidenční číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 7/2016

ke smlouvě objednatele č. 1391-2011-130773 – KoPÚ Neplachovice

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:				         	     Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

zastoupený:                                                       Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucí Pobočky Opava

Opava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Zdeněk Šiška, vedoucí Pobočky Opava

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Markéta Fojtíková, referentka

Adresa:					     Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Tel./Fax:					     xxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxx

ID DS:	z49per3

bankovní spojení: 				     Česká národní banka

číslo účtu:					     3723001/0710

IČ:						     01312774

DIČ: 	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:                                                          EKOTOXA s.r.o. za sdružení „Ekotoxa – Geoport - Neplachovice"

sídlo:						     Fišova 403/7, 602 00 Brno - Černá Pole

zastoupený:               				     jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel společnosti, vedoucího

účastníka Sdružení: „EKOTOXA s.r.o.; GEOPORT, s.r.o.“

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Michal Brokl

bankovní spojení: 				     xxxxxxxxxx

## číslo účtu:					     xxxxxxxxxx

## nové bankovní spojení:			     xxxxxxxxxx

## nové číslo účtu:				     xxxxxxxxxx

IČ:						     64608531

DIČ:						     CZ64608531

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335.

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7/2016 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Předmět dodatku č. 7/2016

- Předmětem dodatku č. 7/2016 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Neplachovice 
(dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., v platném znění – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy), tj. úprava počtu měrných jednotek u etapy 3a – vytyčení hranic pozemků a tím i celková cena díla dle skutečného zpracování měrných jednotek.

Změny dokládá níže uvedený rozpis s vyznačenými změnami.

| KoPU NEPLACHOVICE | MJ | Počet MJ | Cena za MJ | Cena bez DPH | Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Přípravné a geodetické práce |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 505 | 320 | 161 600 | 6 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 519 | 1000 | 519 000 | 8 |
| 1c | Revize, zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, Vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 125 | 600 | 75 000 | 11 |
| 1d | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 519 | 300 | 155 700 | 14 |
| Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1d) bez DPH | 911 300,- |  |
| 2 Návrhové práce |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 519 | 320 | 166 080 | 24 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 40 | 1 000 | 40 000 | 24 |
| 2c | Geologický průzkum u VHS | ha | 0 | 5 000 | 0 | 24 |
| 2d | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 519 | 450 | 233 550 | 34 |
| 2e | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 2 | 10 000 | 20 000 | 35 |
| Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | 459 630,- |  |
| 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 34 | 250 | 8 500 | Nejpozději do 30.10.2016 |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 519 | 250 | 129 750 | (do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH | 138 250,- |  |
| Rekapitulace |
| 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH | 911 300,-Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH | 459 630,-Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | 138 250,- Kč |
| Cena celkem bez DPH | 1 509 180,- Kč |
| DPH 20 % 1a – 1c 21 % 1d – 3b | 151 120,- Kč 158 251,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 818 551,80 |

- Předmětem dodatku č. 7/2016 je úprava bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele, tak jak je uvedeno na straně č.1.

Důvod k uzavření dodatku: Skutečný počet měrných jednotek byl určen podle požadavků vlastníků a uvážení pozemkového úřadu.

Ke změně bankovního spojení došlo na základě žádosti zhotovitele.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.10.2011 dodatku č. 1 ze dne 10.7.2012, dodatku 
č. 2 ze dne 24.9.2012, dodatku č. 3 ze dne 30.4.2013, dodatku č. 4 ze dne 24.10.2013, dodatku č. 5 ze dne 18.6.2014 a dodatku č. 6 ze dne 26.10.2015 zůstávají beze změn.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 7/2016 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 7/2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 7/2016 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 7/2016 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 7/2016 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7/2016 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7/2016 nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne: 24.10.2016	 	                                         V Opavě  dne: 24.10.2016

Z a   o b j e d n a t e l e :					            Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………..				……………………………………..

Ing. Zdeněk Šiška	    					      Dr. Ing. Jiří Vrubel

vedoucí Pobočky Opava                                                        													              jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,

vedoucího účastníka

„Sdružení Ekotoxa-Geoport- Neplachovice“