STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a,  130 00  Praha 3,  IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka  Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

UNILES, a.s.

IČO: 047 30 770

Jiříkovská 913/18

408 01 Rumburk

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: SPU 543895/2016/Pob/LB

Vyřizuje: Balogová Lucie

# Česká Lípa  20.10.2016

OBJEDNÁVKA č. 8/2016  - Pokácení dřevin poškozených lokálním tornádem na pozemku p.č. 825/2 v k.ú. Okna v Podbezdězí

Předmět a místo plnění:

Objednáváme tímto u Vás pokácení 22 kusů dřevin druhu bříza bělokorá, smrk ztepilý a dub letní, poškozených lokálním tornádem na pozemku KN 825/2 v k.ú. Okna v Podbezdězí  (bližší informace v zadávací dokumentaci). Žádáme o nařezání kmenů na metrové kusy a naskládání využitelné dřevní hmoty na neobdělané části pozemku KN 631/1 v k.ú. Okna v Podbezdězí a stanovení objemu jednotlivých druhů stromů, dále likvidaci nevyužitelné dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech a úklid místa a srovnání terénu poškozeného vývraty.

Kácení dřevin bylo předjednáno a na rozsah práce byla vypracována cenová nabídka. Na pozemek nemá Státní pozemkový úřad uzavřený nájemní vztah. Sousední pozemek KN 631/1 v k.ú. Okna v Podbezdězí, na kterém je možné uložit dřevní hmotu, je užíván na základě pachtovní smlouvy č. 70N15/39 firmou P+K s.r.o. před začátkem kácení je nutné informovat nájemce pozemku o vstupu na pozemek prostřednictvím Pobočky Česká Lípa.

Podmínky pro uskutečnění prací a jejich úhradu:

Kácení proběhne bez zbytečného odkladu, termín dokončení veškerých prací je do 30.11.2016.

Práce budou provedeny v souladu s podklady – viz výzva k podání cenové nabídky.

Případné škody, vzniklé při údržbě a kácení, budou hrazeny z pojistné smlouvy dodavatele

Po provedení prací bude Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa, vyzvána k jejich převzetí.

Fakturace a platební podmínky:

Fakturace bude provedena jedním řádným daňovým dokladem (fakturou) po ukončení zakázky, tj. po převzetí hotového díla zástupcem objednatele.

Fakturační cena za práci v rozsahu objednávky bude uvedena ve výši 59 200,- Kč bez DPH. (tj. 71 632,- Kč s DPH)

Cena je konečná, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění.

Na faktuře bude vyznačeno datum splatnosti v délce 30 dnů od jejího doručení na adresu Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa, KPÚ pro Liberecký kraj, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa

Jako odběratele uveďte na faktuře Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774-

Faktura musí být doručena zadavateli do 2.12.2016, jinak nemůže být zaručeno proplacení do konce kalendářního roku.

Kontaktní osoba pro realizaci zakázky a předání místa plnění:

Balogová Lucie –

S pozdravem

Ing. Vratislav Ferda

vedoucí Pobočky Česká Lípa

za správnost: Balogová Lucie