Dodatek č. 1 ke  SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Zastoupená:	Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České Budějovice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, tel. xxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněna jednat:	xxxxxxxxx, tel.  xxxxxxxx

Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

E-mail:	xxxxxxxxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	xxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxx

IČ:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Michal Hanuš

sídlo:	xxxxxxxx

Tel.:	xxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxx

IČ:	76254275

DIČ:	CZ7507311262

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.  657-2016-505201 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - rok 2016“.

(dále jen „dodatek“)

Čl. I

Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly v souladu se zápisem z mimořádného kontrolního dne, konaného dne  31. 10. 2016, na následující změně v původní smlouvě:

Čl. IV Termín a místo plnění

Změna bodu 4.1. – původní termín ukončení činnosti 18. 11. 2016 se ruší a nahrazuje novým:

Ukončení činnosti:	zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a předá objednateli kompletní dokumentaci do 28. 2. 2017.

Důvodem úpravy termínu je omezená proveditelnost měření v některých částech vytyčovaných lokalit (zejména v oblasti rybníků).

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1.  V ostatním zůstává původní Smlouva beze změny.

2.  Tento dodatek vznikl dohodou o celém jeho obsahu.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 9. 11. 2016

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Karel Zvěřina	Ing. Michal Hanuš

vedoucí Pobočky České Budějovice