Dodatek  č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 34/2016-504202 ze dne 20.7.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení díla (stavby) s názvem Realizace polní cesty VPC 3.3 v k.ú. Hájek u Všerub uzavřené mezi smluvními stranami:

Objednatel:                                       Česká republika - Státní pozemkový úřad,

se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

adresa:                                               Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Pobočka Domažlice, Haltravská 438, 344 01 Domažlice

jednající:                                           Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

tel.:                                                    xxx

e-mail:                                               xxx

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat:

Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

tel.:                                                          	xxx

e-mail:                                                     	xxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová

tel.:                                                         	xxx

e-mail:                                                    	d.sandova@spucr.cz

bankovní spojení:                                   	xxx

číslo účtu:                                               	xxx

IČO:                                                        	01312774

DIČ:		                                        	neplátce DPH

ID DS:                                                    	Z49per3

a

Zhotovitel:                                             	Silnice Klatovy a.s.

adresa:	Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupený:                                              	Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou

představenstva a.s.

tel.:                                                         	xxx

e-mail:                                                    	xxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek

tel.:                                                        	xxx

e-mail:		xxx

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

IČO:	453 57 307

DIČ:	CZ45357307

ID DS:                                                           	tqasgee

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  vložka 221 (dále jen „zhotovitel“).

Čl. I

Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem dodatku č. 2 k SoD č.34/2016-504202 je změna čl. V „Cena za dílo“ vyvolaná dohodou obou smluvních stran dle „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek – méněpráce“ č.j. SPU 587027/2016 ze dne 4.11.2016, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Důvodem rozhodnutí nerealizovat sanační opatření na pláni bylo dostatečně únosné podloží v celé trase stavby (modul přetvárnosti na zemní pláni překročil projektem požadovanou hodnotu). Z těchto důvodů se obě strany dohodly o nerealizaci navržených sanačních opatření. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), tj. nerealizace sanačního opatření (méněpráce) od dodavatele původní veřejné zakázky, které byly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Dodatkem č. 2 se nahrazuje původní ustanovení čl. V, „Cena za dílo“, odst. 5.2 a mění se takto:

Cena za provedení díla bez DPH činí 		1.236.813,- Kč

Cena za méněpráce bez DPH činí	                           - 37.795,- Kč

Celková cena za provedení díla bez DPH činí	1.199.018,- Kč

DPH celkem činí					   251.794,- Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	1.450.812,- Kč

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy

- Upravený nabídkový rozpočet

V Domažlicích dne 07.11.2016			V Klatovech dne 07.11.2016

Objednatel:						Zhotovitel:

………………………………			………………………………

Ing. Jan Kaiser					Ing. Ladislav Koláčný

vedoucí Pobočky Domažlice				předseda představenstva a.s.

Státní pozemkový úřad				Silnice Klatovy a.s.