DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 475-2016-505206 uzavřené dne 2.5.2016 podle § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čichtice“

(dále jen „KoPÚ“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený:	Vedoucím pobočky Strakonice, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný

v technických záležitostech oprávněn jednat:	 Jana Vojíková

Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Tel./Fax:	+420 702 153 007

E-mail:	strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: 		Geodetické sdružení s.r.o.

sídlo: 		Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram

zastoupený: 		Ing. Vladimírem Luksem,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing.

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing.

##### Tel:

##### E-mail:

##### ID DS:

Bankovní spojení:

##### Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Praze, oddíl, vložka

II.

Dne 2.5.2016 byla podepsaná smlouva č. 475-2016-505206.

Při revizi stávajícího bodového pole dodavatelem prací bylo zjištěno, že dle smlouvy o dílo byl předpoklad revize 13 MJ, ve skutečnosti bylo nutno revidovat celkem 25 MJ. Postup byl konzultován se ZKI v Českých Budějovicích. Bez revize 25 bodů by nebyl postup prací schválen ZKI a dodavatel prací by nemohl odevzdat etapu 3.1.1. zadavateli.

Předpokládaný finanční objem přímých nákladů těchto služeb nad rámec zadávací dokumentace a smlouvy o dílo činí 12 000,- Kč bez DPH.

III.

Současně dochází k úpravě celkové ceny za dílo následovně:

Původní znění tabulky v článku VI. bodu 6.1. SOD:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH |  |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH |  |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH |  |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  |
| Celková cena díla bez DPH |  |
| DPH 21% |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |

se nahrazuje novým zněním

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH |  |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH |  |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH |  |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  |
| Celková cena díla bez DPH |  |
| DPH 21% |  |
| Celková cena díla včetně DPH |  |

IV.

Příloha  č.1 SoD nahrazuje novým zněním, které je přílohou č.1 tohoto dodatku.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Tento dodatek o dvou stranách, s přílohou č.1 o dvou stranách se vyhotovuje  ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ve Strakonicích dne ………………     				V Příbrami dne …………………………

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

.……………………………………	……………………………………..

Ing. Richard Valný	Ing. Vladimír Luks

vedoucí pobočky Strakonice	jednatel