D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1255-2016-505202 (05/2016) ze dne 19. 09. 2016 k realizaci stavby s názvem: „Realizace PSZ v k. ú. Rájov“

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka Český Krumlov

sídlo:                                                         	5. května 287, Plešivec

381 01 Český Krumlov

jednající:                                                   		Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky SPÚ

tel.:		+420 xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky SPÚ

tel.:		+420 xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

IČ:		01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:                                                    	STRABAG a.s.

zastoupený:                                                		Janem Michalcem

(technický vedoucí oblasti, na základě plné moci)

Ing. Lukášem Přibylem

(ekonomický vedoucí oblasti, na základě plné moci)

tel./fax:                                                         		+420 xxxxxxxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxxxxx

e-mail:                                                          		xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:			8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	Michal Čečák

(autorizovaný technik v oboru dopravní stavby)

tel./fax:                                                        		        +420 xxxxxxxxxxxxxx

e-mail:		        xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxx

IČ:				60838744

DIČ:			CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Dodatek je vyhotoven z důvodu úhrady části nákladů spojených se zachycením pramenů na pozemcích soukromých vlastníků ze strany Obce Zlatá Koruna. Objednatel i zhotovitel s tímto návrhem souhlasili. Tímto dodatkem se Příloha č. 2 výše uvedené smlouvy o dílo (nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen) snižuje o práce uvedené ve změnovém listu oceněného soupisu stavebních prací. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V souvislosti s výše uvedeným, se smlouva o dílo mění takto:

Čl. III, bod 4 - Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                           	6 975 403,- Kč

DPH 21% činí		                                                  		1 464 835,- Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         	8 440 238,- Kč

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají nedotčená. Tento dodatek se vyhotovuje ve  4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českém Krumlově, dne 10. 11. 2016	      	            	        V Českých Budějovicích, dne 10. 11. 2016

Za objednatele:						Za zhotovitele:

…………………….………………				………………………………

Ing. Josef Jakeš                                                   		              Jan Michalec

vedoucí pobočky Český Krumlov 				    technický vedoucí oblasti

na základě plné moci

………………………………

Ing. Lukáš Přibyl

ekonomický vedoucí oblasti

na základě plné moci