##### D O D A T E K   č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1678-2012-130714 (19/2012) ze dne 19.9.2012 na „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Záblatí“

SMLUVNÍ  STRANY:

O b j e d n a t e l:

Adresa: 	ČR - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka České Budějovice

Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina,

vedoucí Pobočky České Budějovice

v technických záležitostech je oprávněn jednat:   Ing. Karel Zvěřina

Bankovní spojení:			xxxxxx

## Číslo účtu:				xxxxxx

IČ					01312774

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na pozici objednatele této veřejné zakázky. S účinností od 1.1.2013 je tedy objednatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

a

Z h o t o v i t e l:	GEOPOZEM v.o.s., České Budějovice

Adresa:		Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

Zastoupený:		Ing. Petrem Drsem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Drs

V technických záležitostech je oprávněn jednat: 	Ing. Petr Drs

Bankovní spojení:			xxxxxx

## Číslo účtu:				xxxxxx

IČ/DIČ:				25199161/CZ25199161

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. A, vložka 5493.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Dohodou oprávněných zástupců obou smluvních stran se, ve smyslu závěrů z kontrolního dne konaného 15.11.2016, mění termín ukončení takto:

Dílčí fakturační celek

2d – kompletní dokumentace návrhu KoPÚ				z 30.11.2016 na 28.02.2017

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

#### V Českých Budějovicích, dne ……………………

Za objednatele:						Za zhotovitele:

....……...................................................                                ......................................................

Ing. Karel Zvěřina						Ing. Petr Drs

vedoucí Pobočky České Budějovice				statutární orgán zhotovitele