Číslo smlouvy objednatele č. 1: 810-2016-525201/2

Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-000742

Číslo smlouvy zhotovitele:  021/2016

D O D A T E K č. 2

SMLOUVY O  DÍLO

uzavřené dne 28.6.2016

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu

Realizující pobočka:	Pobočka Zlín

Sídlo pobočky:	x x x x x x x x x x

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	x x x x x x x x x x

Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	x x x x x x x x x x

Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: 	x x x x x x x x x x

Číslo účtu:	x x x x x x x x x x

IČ / DIČ: 	01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH

(dále také „objednatel“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

V zastoupení:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Sídlo: 	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

x x x x x x x x x x

Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	x x x x x x x x x x

Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: 	x x x x x x x x x x

Číslo účtu:	x x x x x x x x x x

IČ / DIČ: 	65993390 / CZ65993390

Zhotovitel:    	EXACT ING, s.r.o.

Sídlo:	Nezamyslova 1423/6, 615 00  Brno

Zastoupený:                                                                 Ing. Soňou Ševčíkovou, jednatelkou

Telefon:                                                                        x x x x x x x x x x

E-mail:                                                                          x x x x x x x x x x

V technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

Tel.:                                                                               x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

Bankovní spojení: 	x x x x x x x x x x

Číslo účtu: 	x x x x x x x x x x

IČ / DIČ: 	29236517 / CZ29236517

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 67527.

Úvodní ustanovení

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 28.6.2016 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci VZMR s názvem „PD Polní cesty v k.ú. Vizovice a v k.ú. Lhotsko“, jejímž předmětem je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „Polní cesty C1 a C11 v k.ú. Vizovice a polní cesty C1, C11 a C12 v k.ú. Lhotsko včetně doprovodné zeleně“. Dne 30.6.2016 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1 z důvodu přistoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Zlín, se sídlem Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, IČ 65993390 jako objednatele č. 2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 s následujícím textem:

I.

V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstala potřeba nového návrhu mostu M4 a z toho vyplývající doplnění IG průzkumu, inventarizace zeleně, podklady pro odnětí půdy ze ZPF a projednání nového technického řešení s DO a správci VDTI a popř. územní řízení. Na základě uvedené skutečnosti požádal zhotovitel o posun termínu předání 1. části Plnění a změnu celkové ceny za 1. i 2. část Plnění.

II.

- Dosavadní text bodu 3.1.1 článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace - 1. část Plnění:  28.2.2017.

- Dosavadní text bodů 5.2, 5.3 a 5.4 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

5.2 	Celková cena za provedení projektové dokumentace – 1. část Plnění činí 240.000,- Kč bez DPH, tj. 290.400,- Kč včetně DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

5.3	Celková cena za vyřízení platných stavebních a vodoprávních povolení - 2. část Plnění činí 60.000,- Kč bez DPH, tj. 72.600,- Kč včetně DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

5.4	Celková cena činí 300.000,- Kč bez DPH, tj. 363.000,- Kč včetně DPH.

- Dosavadní text bodu 5.6 článku V. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Cenu za Plnění uhradí objednatel č. 2 ve dvou částech na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění, resp. části Plnění, po řádném převzetí Plnění, resp. části Plnění objednatelem.

Na základě dílčí faktury bude částečně vyúčtována cena za provedení 1. části projektové dokumentace – 1. část Plnění ve výši 181.000,- Kč bez DPH, tj. 219.010,- Kč včetně DPH. Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 30.11.2016. Zhotovitel označí dílčí fakturu textem „dílčí".

Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí celého Plnění dle této smlouvy a bude označena textem „konečná“. Na základě konečné faktury bude vyúčtován zůstatek celkové ceny Plnění dle bodu 5.4. článku V. smlouvy.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 28.6.2016 zůstávají v platnosti beze změn.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

- Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

Ve Zlíně dne 29.11.2016	 			  V Brně dne 29.11.2016

………………………………………………..	………………………………………………..

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EXACT ING, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	Ing. Soňa Ševčíková

Ing. Mlada Augustinová                                                            jednatelka

ředitelka

Objednatel č. 1	    Zhotovitel

………………………………………………..

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Zlín

Ing. Karel Chudárek

ředitel

Objednatel č. 2