DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 357-2016-505206 uzavřené dne 4.5.2016 podle § 2586 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„ PD Polní cesty Koječín a Jiřetice“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Sídlo:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

zastoupený:	Vedoucím pobočky Strakonice, Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marie Hromádková

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

a

Zhotovitel: 		GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek

zastoupený:	Petrem Michalcem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Petr Michalec, Ing. Jan Plavec - jednatelé

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Ladislav Čabrádek

Bankovní spojení: 	Oberbank OA

##### Číslo účtu: 	7300002050/8040

IČ/DIČ: 	26042452/CZ6042452

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

II.

Dne 4.5.2016 byla podepsaná smlouva č. 357-2016-505206 na zhotovení projektové dokumentace s názvem: “PD Polní cesty Koječín a Jiřetice”.

Při jednání, které se konalo dne 9.12.2016 ve věci zpracování výše uvedené dokumentace  zhotovitel upozornil na problematické řešení odvodnění polních cest do stávajícího příkopu podél místní komunikace o Koječíně. Účastníci jednání se dohodli na řešení tohoto problému zřízením záchytné nádrže v bezprostředním blízkosti cest na pozemku p.č. 1021 v k.ú. Koječín u Čepřovic. Na zpracování projektové dokumentace pro tuto nádrž byla uzavřena samostatná smlouva s termínem dodání 28.4.2017. Jelikož stavby cest a nádrže spolu bezprostředně souvisejí bude dodatkem smlouvy upraven termín k dokončení díla na 28.4.2017.

III.

V čl. III  smlouvy o dílo se:

původní znění bodu 3.1.1. Termín předání plnění je stanoven na: 28.2.2017

nahrazuje zněním bodu 3.1.1. Termín předání plnění je stanoven na: 28.4.2017.

IV.

Cena díla ani ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

V.

Tento dodatek o dvou stranách, s přílohou č.1, o dvou stranách se vyhotovuje  ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ve Strakonicích dne 23.1.2017     												V Písku dne 23.1.2017

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

.……………………………………	……………………………………..

Ing. Richard Valný	Petr Michalec

vedoucí pobočky Strakonice	jednatel