Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2/2011 ze dne 1. 3. 2011

# uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

# (dále jen „obchodní zákoník“)

mezi smluvními stranami

- Objednatel: 	Česká republika–Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín

Adresa: 	Ministerstvo zemědělství České republiky, Pozemkový úřad Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Michal Gebhart, ředitel PÚ Děčín

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:		00020478 / není plátcem DPH

a

- Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.

Adresa:		Hálkova 12, 301 22 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:		40527514 / CZ40527514

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1:

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Verneřice

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Verneřice, obec Verneřice

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) je:

1) úprava bodu 1. článku VII. SOD a související části přílohy č. 1 SOD z důvodu změny počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku č. 1.2. (dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně stabilizace (viz záznam ze dne .................) a následné úpravy ceny díla

2) úprava SOD související se zřízením a činností technicko-dokumentačních komisí zřízených dle příkazu vrchního ředitele sekce Ústřední pozemkový úřad Ministerstva zemědělství č. 4/2010 č. j. 36695/2010-17500 z 10. 12. 2010, doplněného příkazem č. 2/2011 č. j. 202183/2011-MZE-13301 z 3. 11. 2011, a to ve smyslu úpravy termínu dodání plánu společných zařízení (dílčí fakturační celek 2.1. dle přílohy č. 1 SOD) a doplnění souvisejících ustanovení SOD

3)  upřesnění správného znění bodů 2. až 4. článku VI. SOD

Čl. II

Změna počtu měrných jednotek dílčího fakturačního celku 1.2.

Počet měrných jednotek (počet dohledaných a ověřených bodů podrobného polohového bodového pole) u dílčího fakturačního celku 1.2. dle přílohy č. 1 SOD se mění ze 48 bodů na 28 bodů.

Z tohoto důvodu se mění následující znění SOD:

1) rekapitulace ceny (tabulka) u bodu 1. článku VII. SOD zní:

| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 1 229 900 Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 904 500 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 662 000 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 796 400 Kč |
| DPH | 559 280 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 355 680 Kč |

2) související části přílohy č. 1 ke SOD zní následovně:

|  | Hlavní fakturační celek /dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 28 | 800 | 22 400 | 30.4.2012 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6) bez DPH |  |  |  | 1 229 900 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 1 229 900 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 904 500 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 662 000 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 796 400 Kč |
| DPH | 559 280 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 355 680 Kč |

Čl. III.

Změny SOD v souvislosti s příkazy VŘ ÚPÚ

Na základě příkazu vrchního ředitele sekce Ústřední pozemkový úřad Ministerstva zemědělství č. 4/2010 č. j. 36695/2010-17500 z 10. 12. 2010 ke zřízení technicko-dokumentačních komisí, doplněného příkazem č. 2/2011 č. j. 202183/2011-MZE-13301 z 3. 11. 2011, jehož součástí je Směrnice pro činnost regionálních technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ bude do SOD doplněno:

1) do bodu 3 článku I. smlouvy na str. 3 se doplňují body:

- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, vydaný MZe ÚPÚ, č. j. 10747/2010-13300

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

- Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů

- Směrnice pro činnost regionálních technicko - dokumentačních komisí ÚPÚ (Příloha Příkazu vrchního ředitele sekce Ústřední pozemkový úřad č. 2/2011 z 3. 11. 2011 č. j. 202183/2011-MZE-13301

2) na konec textu bodu 2.1. článku III. smlouvy o dílo se vkládá věta:

„Dokumentace plánu společných zařízení podléhá protokolárnímu schválení Regionální dokumentační komise ve smyslu Příkazu vrchního ředitele sekce ÚPÚ č. 4/2010 ze dne 10. 12. 2010 č. j. 36695/2010-17500 v platném znění.“

3) bod 1 článku V. smlouvy se doplňuje o text:

„Dokumentace plánu společných zařízení bude objednateli předána minimálně s 3-měsíčním předstihem před termínem uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy (bod 2.1. této smlouvy) z důvodu posouzení a schválení této dokumentace regionální dokumentační komisí, a to ve fázi po projednání s dotčenými orgány státní správy a se sborem zástupců a před jejím předložením zastupitelstvu obce ke schválení.“

4) článek X. se doplňuje o bod:

„Dokumentace plánu společných zařízení bude posouzena a schválena regionální dokumentační komisí ve smyslu Příkazu vrchního ředitele sekce ÚPÚ č. 4/2010 č. j. 36695/2010-17500 z 10. 12. 2010, doplněného příkazem č. 2/2011 č. j. 202183/2011-MZE-13301 z 3. 11. 2011. Za zhotovitele se jednání komise zúčastňuje osoba oprávněná činit za zhotovitele rozhodnutí a sjednávat závazky.“

Čl. IV

Upřesnění znění Čl. VI. SOD

V bodech 2. až 4. článku VI. SOD bude doplněno správné znění a tyto body zní:

- Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Přípravné práce“ ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 10 000,- Kč za každý den prodlení.

- Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Návrhové práce“ ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 10 000,- Kč za každý den prodlení.

- Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku „Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo“ ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 10 000,- Kč za každý den prodlení.

Čl. V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 1. 3. 2011 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo má 4 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Děčíně dne: .............................	V  Plzni dne: ...............................

Objednatel: 	Zhotovitel:

ČR – Ministerstvo zemědělství 	GEOREAL spol. s r. o. Plzeň

Pozemkový úřad Děčín

………………………………….............  	......................................................

Bc. Michal Gebhart 	Ing. Karel Vondráček