Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č. 2/2011 uzavřené dne 1. 3. 2011

(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín,

nyní: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Adresa:	28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart, ředitel PÚ Děčín,

nyní: Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:		01312774 / není plátce DPH

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.

Adresa:		Hálkova 12, 301 22 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti

V technických záležitostech je oprávněna jednat: XXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:		40527514 / CZ40527514

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Verneřice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Verneřice

Čl. I

Předmět a účel dodatku

- Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je:

- snížení počtu měrných jednotek dílčí části 3.1. („Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ“)

- změny údajů související se změnou identifikačních údajů objednatele, včetně změny osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele a osoby oprávněné jednat v technických záležitostech za objednatele

- Důvodem snížení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčího fakturačního celku 3.1. je úprava jejich počtu dle skutečné délky vytyčených hranic pozemků na základě žádostí vlastníků pozemků - dochází ke změně počtu z 800 MJ na 549 MJ. Zároveň s touto změnou dochází ke snížení ceny dílčího fakturačního celku 3.1. z částky 256 000 Kč bez DPH na částku 175 680 Kč bez DPH.

- Dle zákona č. 503/2012 Sb. došlo ke vzniku Státního pozemkového úřadu, který vykonává působnost mj. dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 3 odst. 1 zákona č. 503/20012 Sb.). Dochází tak ke změnám v identifikačních údajích objednatele a zároveň s tím i ke změnám v osobách oprávněných jednat za objednatele.

Čl. II

Změny ve smlouvě

- Rekapitulace ceny v článku VII., bodu 1. smlouvy na str. 8 bude provedena změna údajů v tabulce (původní údaje jsou uvedeny dle smlouvy ve znění dodatků č. 1 a č. 2 ke smlouvě):

Původní znění:

| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 1 190 500 Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 904 500 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 662 000 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 757 000 Kč |
| DPH | 551 400 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 308 400 Kč |

Nové znění:

| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 1 190 500 Kč |
| --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 904 500 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 581 680 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 676 680 Kč |
| DPH | 553 227,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 229 907,80 Kč |

2. Příloha č. 1 ke smlouvě se mění následovně:

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic plastovou značkou | 100bm | 549 | 320 | 175 680 | 4 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 725 | 560 | 406 000 | 4 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 581 680 |  |
| Rekapitulace |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 1 190 500 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 904 500 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 581 680 Kč |
| Celková cena bez DPH | 2 676 680 Kč |
| DPH | 553 227,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 229 907,80 Kč |

3. Identifikační údaje objednatele a osoby oprávněné jednat za objednatele na straně 1 se mění následovně:

Původní znění:

Objednatel:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín

Adresa:	Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Děčín, 28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Michal Gebhart, ředitel PÚ Děčín

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:		00020478 / není plátcem DPH

Nové znění:

„Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Adresa:	28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:	Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Jitka Blehová

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ:		01312774 / není plátcem DPH“

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 3 smlouvy má 4 strany textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Děčíně dne …………………….   	                	V Plzni dne ……………………….

Za objednatele:				   	Za zhotovitele:

ČR- Státní pozemkový úřad	  	GEOREAL spol. s r. o.

-------------------------------------------         		----------------------------------------------

Ing. Jitka Blehová					Ing. Karel Vondráček

vedoucí Pobočky Děčín				jednatel

Příloha:

- Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo