Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1/2013 (dále jen „SOD“)

uzavřené dne 7.5.2013

mezi smluvními stranami :

- Česká republika - Státní pozemkový úřad Pobočka Děčín,

zastoupený vedoucím pobočky Ing. Martinem Suchým

Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Martin Suchý

V technických záležitostech oprávněna jednat Anna Havlíková a Ing. Andrea Beranová, referentky Pobočky Děčín

IČ/DIČ: 		01312774/ není plátcem DPH

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Číslo účtu: 	XXXXXXXXX

a

2.  Firma Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o..

Adresa : Petra Bezruče 1110, 584 01  Ledeč nad Sázavou

zastoupená: jednatelkou Ing. Miroslavou Závrskou

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Závrská, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Právní forma:  společnost s ručením omezeným

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k SOD

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Rychnov u Verneřic a katastrálním území Rytířov

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Rychnov u Verneřic a Rytířov

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo :

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou změny počtu měrných jednotek :

Příloha č. 1A ke SOD č. 1/2013 KPÚ Rychnov u Verneřic u etap 1.4. (geometrické a polohové určení vnějšího obvodu + stabilizace), 1.5. (geometrické a polohové určení vnitřního obvodu + stabilizace), 1.6. (zjišťování hranic pozemků neřešených + stabilizace), 1.7. (dokumentace nároků vlastníků), 2.1. (vypracování plánu PSZ), 2.2. (návrh nového uspořádání pozemků), 3.2.zpracování mapového díla). Dále dochází k opravě administrativní chyby v bodě 3 Přílohy č. 1A z „ mapového dílo“ na „ mapové dílo“.

Příloha č. 1B ke SOD č. 1/2013 KPÚ Rytířov u etap 1.4. ( geometrické a polohové určení vnějšího obvodu + stabilizace ) a 1.5. (zjišťování hranic pozemků neřešených + stabilizace )

Čl. II

Změny ve smlouvě o dílo

Příloha č. 1B ke SOD ( krycí list nabídkové ceny ) pro k.ú. Rytířov se mění následovně :

| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ | 100bm | 57 | 840 | 47 880 | 31.1.2015 |
|  | -stabilizace plastovou značkou | bod | 166 | 80 | 13 280 |  |
|  | -stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 0 | 870 | 0 |  |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – vytyčení | 100bm | 28 | 970 | 27 160 |  |
|  | -stabilizace plastovou značkou | bod | 49 | 80 | 3 920 |  |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 199 410 |
| Celková cena bez DPH | 440 790 |
| DPH | 92 566 |
| Celková cena díla včetně DPH | 533 356 |

Příloha č. 1A ke SO ( krycí list nabídkové ceny ) pro k.ú. Rychnov u Verneřic se mění následovně :

| Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území s šetřením hranic včetně katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ | 100bm | 120 | 840 | 100 800 | 31.1.2015 |
|  | -stabilizace plastovou značkou | bod | 258 | 80 | 20 640 |  |
|  | -stabilizace kat. hranice kamennou značkou (trojmezí) | bod | 0 | 870 | 0 |  |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území s šetřením hranic, včetně potřebných GP a ZPMZ | 100bm | 56 | 990 | 55 440 |  |
|  | -stabilizace plastovou značkou | bod | 186 | 80 | 14 880 |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – vytyčení pozemků | 100bm | 22 | 970 | 21 340 |  |
|  | -stabilizace plastovou značkou | bod | 0 | 80 | 0 |  |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhů pozemků | ha | 668 | 160 | 106 880 | 30.6.2015 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 657 670 |
| 2. | Návrhové práce |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení ( schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování).Výškopisné zaměření zájmového území. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, Včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. | ha | 668 | 300 | 200 400 | 30.4.2016 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 668 | 180 | 120 240 | 31.1.2017 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 352 440 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 668 | 70 | 46 760 | 3 měs.od výzvy |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem ( 3.1.-3.2.) bez DPH | 258 760 |
| REKAPITULACE |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 657 670 |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH | 352 440 |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1 - 3.2.) bez DPH | 258 760 |
| Celková cena bez DPH | 1 268 870 |
| DPH | 266 462 |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 535 332 |

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 1/2013 zůstávají v platnosti.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 SOD má 6 stran textu A4, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Děčíně dne    				           V Ledči nad Sázavou dne

Objednatel						Zhotovitel

---------------------------------------------         		-------------------------------------------------------

Ing. Martin Suchý					Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Děčín                                           jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

Stání pozemkový úřad