Číslo smlouvy objednatele:  1163-2015-541101

Číslo smlouvy zhotovitele:   30/2015

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem

ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek

Adresa:	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 	úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec

Tel.:

E-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vratislav Ferda, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Adresa:	Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa

Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	ALINEX, s.r.o.

sídlo:	Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

zastoupený:	doc. Ing. Jiří Němec, CSc., jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Liška, Ing. Libuše Pražáková

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	48114723

DIČ:	CZ48114723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 16636.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:     Ing. Libuše Pražáková

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických

činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:            Ing. Jiří Liška

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Z důvodu obsazení požadovaného termínu projednání plánu společných zařízení v Regionální dokumentační komisi a následné zařazení projednání plánu společných zařízení do nejbližšího volného termínu 8. 11. 2016 se mění termín odevzdání návrhových prací 3.2 následovně:

Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.2.1  je stanoven do 28. 2. 2018

Termín odevzdání dílčích částí pod body č. 3.2.1.2, 3.2.1.3  a  3.2.1.4  jsou stanoveny do 28. 2. 2018

Ostatní termíny odevzdání dílčích částí uvedené v příloze smlouvy o dílo – KOPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1163-2015-541101 zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne …………………..			      	V Praze dne ……………

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek	Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj	jednatel ALINEX, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Obora v Podbezdězí