Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 2/2013 (dále jen „SOD“)

uzavřené dne 7. 5. 2013

mezi smluvními stranami:

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, 	Pobočka Děčín

Adresa:							28. října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

V technických záležitostech oprávněna jednat: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 					XXXXXXXXXX

Číslo účtu: 						XXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 						01312774/ není plátcem DPH

a

Zhotovitel:						Geodézie Ledeč nad Sázavou, s. r. o.

Adresa: 	Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: 		Ing. Miroslava Závrská

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		XXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Číslo účtu: 						XXXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 						27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke SOD:

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Bynovec

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Bynovec

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

Předmětem dodatku č. 5 ke SOD je změna termínu dodání dílčích fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ.

Čl. II

Důvody vyhotovení dodatku ke SOD

Termíny dodání dílčích fakturačních celků č. 2.2. a 2.3. se mění z následujících důvodů:

- nutnost zpracování několika variant návrhu nového uspořádání pozemků (dále jen „návrh“) z důvodu nového umístění protipovodňového průlehu

- přepracování návrhu na základě požadavku AOPK na zřízení nového interakčního prvku č. 184 a následného přepracování návrhu zejm. pro LV 531 (Miloslava Pecová)

- požadavek Lesů ČR, s. p. na jiné řešení vlastnictví cestní sítě v lesních celcích

- nutnost úpravy návrhu v souvislosti s narušením vnitřního obvodu KoPÚ (nově zapsaný geometrický plán na obvodu KoPÚ) a s tím změny ve vlastnictví na LV 435 a LV 98

V souvislosti s jednáním s jednotlivými vlastníky k návrhu souvisí práce na aktualizaci PSZ:

- nutnost zpracování nového DTR protipovodňového průlehu a upřesnění záboru pro průleh

- přepracování řešení odvodu vody z mokřadu 3

- v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání byla podána žádost AOPK na zřízení nového interakčního prvku 184

- úpravy cestní sítě na základě požadavků Lesů ČR, s. p.

- úprava průběhu doplňkových cest C27, C28, návrh 2 nových doplňkových cest

Z výše navrhované aktualizace PSZ vyplývá nutnost nového seznámení sboru zástupců vlastníků se změnami v PSZ, nových vyjádření dotčených orgánů státní správy a odsouhlasení zastupitelstvem Obce Bynovec, a to před vystavením návrhu (viz Metodický návod k provádění pozemkových úprav).

Důvody změn termínů byly předem projednány - viz záznam o projednání změny smlouvy z 15. 2. 2017.

Čl. III

Změny ve smlouvě o dílo

1) Příloha č. 1 ke SOD se mění následovně:

| Ucelená část/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Návrhové práce |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 613 | 230 | 140 990 | 31. 8. 2017 |
| 2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | 9 040 | 36 160 | 31. 10. 2017 |

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 5 ke SOD má 2 strany textu A4 a 2 strany přílohy, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Děčíně dne    				    	V Ledči nad Sázavou dne

Objednatel					  	Zhotovitel

---------------------------------------------         	    		-----------------------------------------------

Ing. Jitka Blehová				    	Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Děčín                                    		jednatelka Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Příloha:  Příloha č. 1 ke SOD