uzavřené podle § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodního zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

Adresa:  Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774

a

Z h o t o v i t e l:

ALINEX, s.r.o.

Adresa: Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

Zastoupený: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 48114723/CZ48114723

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C,

vložka 16636

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5:

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemkové úpravy Teplice v katastrálním území Ohníč

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Ohníč, obec Ohníč

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Na základě podaných žádostí vlastníků o vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Ohníč byla upřesněna délka vytyčovaných hranic a počet mezníků pro stabilizaci lomových bodů hranic. Původní předpoklad pro délku hranice se změnil ze 120 MJ na 89 MJ (1 MJ je 100 metrů) a předpokládaný počet bodů stabilizovaných mezníkem ze 150 na 350. Z toho vyplývá změna počtu měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 k SOD – KPÚ Ohníč (Krycím listě nabídkové ceny) u položky 3.1.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za tento dílčí fakturační celek podle skutečných měrných jednotek, jak je uvedeno v záznamech o projednání změny smlouvy ze dne 13. 3. 2017 a 18. 4. 2017. Dochází i k úpravě ceny díla a rekapitulace ceny v Čl. VII. odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:

Zároveň se mění v příloze č. 1 ke SOD - KPÚ Ohníč  (Krycí list nabídkové ceny) položka 3.1. a rekapitulace hlavních fakturačních celků.

Při projednání změny smlouvy (viz záznamy ze dne 13. 3. 2017 a 18. 4. 2017) byl dohodnut termín předání dílčího fakturačního celku 3.1. do 30. 6. 2017, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění terénních prací.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele 305-2012-130740, číslo zhotovitele 19/2012 ze dne 9. 2. 2012 a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 k této smlouvě zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo má 4 strany textu A4 a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Teplicích dne 26. 4. 2017	                                V Praze dne 26. 4. 2017

Za objednatele:				         Za zhotovitele:

…………………………………………                             ……………………………………

Ing. Soňa Balcárková                                               doc. Ing. Jiří Němec, CSc.

vedoucí Pobočky Teplice                                                 jednatel ALINEX, s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj