DODATEK č. 1

SMLOUVY NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Pobočka Kladno

zastoupený:	Ing. Ivanou Capouškovou,

vedoucí Pobočky Kladno

Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Dodavatel:                                                              OK GARDEN s.r.o.

Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4

zasílací adresa:	   Číčovice 49, 252 68 Středokluky

zastoupený:                                                        Ing. Vítem Karáskem, jednatelem společnosti

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu

(dále jen „dodavatel“)

Dodatek č. 1 Smlouvy na nákup a výsadby porostu a péče o porost (dále jen „smlouva“) je vypracován vzhledem k tomu, že výběrové řízení na dodavatele se prodloužilo a k uzavření smlouvy, bylo možné přistoupit až po 26. 4. 2017 a je nezbytné změnit termíny plnění uvedené ve smlouvě v Čl. V.

Smluvní strany se dohodly na základě ustanovení čl. XVIII, bodu 3. smlouvy na její změně tímto dodatkem č. 1, kterým se mění následující ustanovení smlouvy:

Čl. V  Doba plnění

Původní termíny

5.   Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí místa plnění: 		10. 4. 2017

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení díla: 					15. 4. 2017

- Termín dokončení realizace díla (výsadba): 		15. 11. 2017

- Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče:	15. 11. 2020

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

Nové termíny

5.    Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí místa plnění: 		10. 5. 2017

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení díla: 					15. 5. 2017

- Termín dokončení realizace díla (výsadba): 		15. 11. 2017

- Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče:	15. 11. 2020

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

- Závěrečná ustanovení

1.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele 4/2017-537204.

2.     	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.     	Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých objednatel po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení a 2 vyhotovení dodavatel.

4.     	Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

5. 	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců objednavatele.

| V Kladně, dne 27. 4. 2017 | V Čičovicích, dne 2. 5. 2017 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Ivana Capoušková | Ing. Vít Karásek |

vedoucí Pobočky Kladno			       jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad			       OK GARDEN s.r.o.