3. dodatek ke smlouvě o dílo

č. objednatele 21/2008

č. zhotovitele 1-Pi/2008

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

1.  Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Písek

zastoupená pro věci smluvní a obchodní ředitelem pozemkového úřadu Ing. Davidem Mišíkem

Adresa: Písek, Nádražní 1988, PSČ 397 01

Bankovní spojení:    xxx    , číslo účtu    xxx

IČ: 00020478, není plátce DPH

V technických záležitostech je oprávněn jednat    xxx    (kontakt:    xxx    , e-mail:    xxx    )

(dále jen „objednatel“)

a

2.  GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

zastoupená k jednání a podepisování Ing. Vladimírem Luksem

Adresa: Příbram II, kpt. Olesinského 69, PSČ 261 01

Bankovní spojení:    xxx    ; číslo účtu:    xxx

IČ: 61682764; DIČ: CZ61682764

V technických záležitostech je oprávněn jednat Ing. Vladimír Luks (kontakt    xxx    )

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že došlo k časovému posunu zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí, který vymezuje vnitřní hranici obvodu upravovaného území,  když prodlevu nezavinil zhotovitel dohodly se smluvní strany na základě žádosti zhotovitele a závěrů z kontrolních dnů na změně           Čl. V odst. 2d. v tomto znění :

Čl. V

Členění díla a doba plnění

2d. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí.

Doba dokončení: 31. 5. 2011

2e. Předložení kompletní dokumentace návrhu komplexních pozemkových úprav, včetně návrhu postupu realizace.

Doba dokončení: do 1 měsíce od zápisu DKM do KN

- Mapové dílo zahrnuje:

Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“) a souboru popisných informací (dále jen „SPI“).

Doba dokončení: do 5 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o návrhu KPÚ

V Písku dne : 25.3.2011

Za objednatele:                                                         	Za zhotovitele:

……………………………………               		……………………………………

Ing. David Mišík					Ing. Vladimír Luks

ředitel Pozemkového úřadu Písek			ředitel Geodetického sdružení s.r.o. Příbram II