Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 829-2016-505101

č. zhotovitele 41-6148-010

(dále jen „smlouva“)

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Sídlo:  					Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:                   		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

130 00 Praha 3 - Žižkov

Ve smluvních záležitostech je

oprávněna jednat: 				Ing. Eva Schmidtmajerová

Telefon:					xxxxxxxxx

E-mail:						xxxxxxxxx

V technických záležitostech je

oprávněn jednat: 				Ing. Karel Zvěřina

Telefon:					xxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxx

Bankovní spojení: 				xxxxxxxxx

Číslo účtu:                                                            xxxxxxxxx

IČO/DIČ:                                                              01312774/CZ01312774

ID DS: 		 		                          z49per3

a

Zhotovitelem

Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo:	Táborská 31, 140 16 Praha 4

Statutární orgán: 	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Goralová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu přestaventstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo písemně pověřeným členem.

V technických záležitostech oprávněna jednat:   xxxxxxxxx

Telefon:                                                                xxxxxxxxx

E-mail:                                                                  xxxxxxxxx

Bankovní spojení:                                                xxxxxxxxx

Číslo účtu:					xxxxxxxxx

IČO/DIČ:                                                              26475081 / CZ26475081

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326.

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 829-2016-505101, č. zhotovitele 41-6148-010 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  „Projektová dokumentace pro stavbu polních komunikací v k.ú. Vitín, k.ú. Radošovice u Českých Budějovic, k.ú. Habří u Lipí a k.ú. Úsilné“

(dále jen „dodatek“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu se zápisem z kontrolního dne konaného 24. 4. 2017, na následující změně v původní smlouvě:

Původni odstavec 5.2 v článku V Cena a způsob platby se ruší a nahrazuje novým takto:

Čl. V  Cena a způsob platby

  - Celková cena za provedení Plnění činí:

Celková cena za provedení Plnění bez DPH     207.100,- Kč

DPH       43.491,- Kč

Celková cena za provedení Plnění  vč. DPH     250.591,- Kč

Z toho:

k.ú. Vitín		           		 bez DPH  	63.100,- Kč

DPH         	13.251,- Kč

vč. DPH   	76.351,- Kč

k.ú. Radošovice u Českých Budějovic

bez DPH   	33.000,- Kč

DPH    	  	  6.930,- Kč

vč. DPH   	39.930,- Kč

k.ú. Habří u Lipí 			bez DPH   	51.000,- Kč

DPH          	10.710,- Kč

vč. DPH    	61.710,- Kč

k.ú. Úsilné 				bez DPH   	60.000,- Kč

DPH          	12.600,- Kč

vč. DPH    	72.600,- Kč

Čl. II.

Odůvodnění dodatku

Důvodem ke snížení ceny Plnění je skutečnost, že v projektové dokumentaci na polní cesty v k. ú. Vitín je projektovaná délka komunikací oproti původnímu zadání o 158 m kratší.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává původní smlouva včetně Dodatku č.1 beze změny.

2. Tento dodatek vznikl dohodou o celém jeho obsahu.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

| V Českých Budějovicích dne 22. 5. 2017 Za objednatele: | V Praze dne 5. 5. 2017 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| ……………………………………………….. | …..…………………………………… |
| Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj Státní pozemkový úřad | Sweco Hydroprojekt a.s. |
| …………..…………………………………… |  |
| Ing. Karel Zvěřina vedoucí Pobočky České Budějovice Státní pozemkový úřad |  |