Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ  O  DÍLO

č. objednatele 1357-2016-505201

č. zhotovitele 41-6158-0100

(dále jen „smlouva“)

uzavřené

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka České Budějovice

sídlo:						Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

zastoupeným:	Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České Budějovice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Karel Zvěřina

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

telefon:	xxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxx

ID DS:	z49per3

bankovní spojení: 	xxxxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxxxx

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlo:                                                        	Táborská 31, 140 16 Praha 4

statutární orgán: 	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Goralová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu přestaventstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo písemně pověřeným členem.

v technických záležitostech oprávněna jednat:   xxxxxxxxxx

telefon:	xxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxx

bankovní spojení:  				xxxxxxxxxx

číslo účtu:                                                           	xxxxxxxxxx

IČO:						26475081

DIČ:                                                               	CZ26475081

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1357-2016-505201, č. zhotovitele 41-6158-0100 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  „Zpracování projektové dokumentace – odvedení povrchových vod „Žabovřesky–JIH / U vodárny“ a realizace polní komunikace C2 v k. ú. Žabovřesky u Českých Budějovic“.

(dále jen „dodatek“)

- Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly, v souladu se zápisem z kontrolní dne konaného 29. 5. 2017 na následující změně v původní smlouvě:

Čl. III Termín plnění

3.1.2	Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení bude stanoven po ukončení územního řízení pro přeložku vodovodního potrubí (předpoklad za 6 měsíců od uzavření tohoto dodatku).

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstává původní smlouva beze změny.

2. Tento dodatek vznikl dohodou o celém jeho obsahu.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

| V Českých Budějovicích dne 29. 5. 2017 | V Praze 30. 5. 2017 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Karel Zvěřina vedoucí Pobočky České Budějovice Státní pozemkový úřad | Sweco Hydroprojekt a.s. |