DOTATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA

uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo, fakturační údaje:			Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,

Zastoupený:	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kladno

nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Zastoupen ve věcech smluvních:

Tel. / Fax

E-mail

ID DS:					z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ					01312774

DIČ					CZ01312774/není plátcem DPH.

k jednání ve věcech technických oprávněn:

(dále jen jako „objednatel“)

a

2.  Zhotovitel:  		 		Ing. Josef Bureš

Sídlo:                                                 	Pecínovská 79, Nové Strašecí 271 01

Zápis v živnostenském rejstříku:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO / DIČ:

Tel / Fax:

E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

Společnost je zapsána u Obecního živnosteckého úřadu Městského úřadu (dále jen jako „zhotovitel“).

Důvody vyhotovení dodatku

Důvodem sepsání dodatku č. 1 je posunutí realizace výstavby polní cesty CS2 v k.ú. Slatina, jejíž realizace byla z důvodů snížení množství finančních prostředků ze státního rozpočtu přeložena do roku 2018.

Fakturace bude provedena vždy na konci ukončení realizace stavby v jednotlivých letech, tj. za výkon

autorského dozoru pro polní cesty C1b), C2 v k.ú. Okoř v roce 2017 a pro polní cestu CS2 v k.ú. Slatina v roce 2018.

VII.

Cena předmětu díla

Původní znění věty:

1.   Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 65 340 Kč včetně DPH (slovy: šedesátpěttisíctřistačtyřicet korun českých).

Nové znění věty s doplněním:

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 65 340 Kč včetně DPH (slovy: šedesátpěttisíctřistačtyřicet korun českých).

Fakturace v roce 2017 bude provedena za autorský dozor polních cest C1b) a C2 v k.ú. Okoř v hodnotě 27 000,- Kč bez DPH, tj. 32 670,- Kč s DPH.

Fakturace v roce 2018 bude provedena za autorský dozor polní cesty CS2 v k.ú. Slatina v hodnotě 27 000,- Kč bez DPH, tj. 32 670,- Kč s DPH.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek.

Na důkaz připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Kladně, dne 17. 8. 2017				V Novém Strašecí, dne 25. 8. 2017

Za objednatele:			        			Za zhotovitele:

…………………………………			            …………………………………

vedoucí Pobočky Kladno				Projektová a inženýrská činnost

Státní pozemkový úřad