Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupený: Mgr. Silvií Hawerladovou LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Rybka, ředitel Odboru vodohospodářských staveb

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

Šindlar s.r.o.

Sídlo: Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 19512

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem, Markétou Šindlarovou, jednatelkou

(každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing.Miloslav Šindlar, Markéta Šindlarová

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Kaplan

Bankovní spojení:                                              xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:                                                          xxxxxxxxxxxxxx

IČO/DIČ:                                                            26003236/ CZ26003236

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

v souladu s čl. XI. odst. 11.5 smlouvy

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0024-D1-17-206 (180336/2017) uzavřené dne 19. 04. 2017

na vypracování projektové dokumentace pro provedení udržovacích prací

„PD Barevna a Moravany“

spisová značka SPU 085833/2017

(dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na čl. III. odst 3.1.1. smlouvy, z důvodu potřeby zajištění doplňujících rozborů sedimentů ve smyslu žádosti zhotovitele ze dne 18. 07. 2017, která je nedílnou součástí tohoto dodatku,

mění v čl. III. Termíny plnění a provedení díla odst. 3.1.1. na toto znění:

- 3.1.1. 	termín předání Plnění projektové dokumentace je stanoven: do 5 měsíců od podpisu Smlouvy

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 9. 8. 2017				V Hradci Králové dne ………………..

………………………………………….	            …………………………………

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M.                          Ing. Miroslav Šindlar

Ředitelka Sekce odborných činností	                              jednatel

ČR - Státní pozemkový úřad		                           Šindlar s.r.o.