č. j. objednatele: 2VZ4516/2017 - 1

č. smlouvy   zhotovitele: 841/DBHN/137/17

# Dodatek č. 1

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

# ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Polní cesta C 1 kategorie VPC1 4,0/30 v k. ú. Býkovice u Louňovic”, uzavřené mezi smluvními stranami

# I.Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. M. Praha

Pobočka Benešov

zastoupený:               	                                        Ing. Ondřejem  Tůmou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Onřej  Tůma, vedoucí Pobočky Benešov

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hruška, odborný rada

Tel.:	+420 606781084, +420 725100926

E-mail:	o.tuma@spucr.cz, f.hruska@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                       STRABAG a.s.

zastoupený:                                          Ing. Vlastimilem Ptáčkem, dle plné moci z 4. 1. 2017

Davidem Müllerem, dle plné moci z 4. 1. 2017

tel./fax:                                                   +420 222 868 111/ +420 222 868 211

e-mail:                                                    pr@strabag.com

ID DS:	8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Vlastmil Ptáček

tel./fax:                                                                  +420 724 145 329

e-mail:	            vlastimil.ptacek@strabag.com

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:	            60838744

DIČ:	            CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

II.  Předmět dodatku

- článek  V. Doba plnění se mění takto:

- Termín předání a převzetí staveniště: 16. 8. 2017.  (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

- Termín zahájení stavebních prací: 21. 8. 2017

- Termín dokončení stavebních prací: 23.11.2017

- Termín předání a převzetí díla: 23.11.2017

Odůvodnění dodatku:

Dodatek smlouvy byl vynucen pozdržením zadávacího řízení a nutnou změnou termínů předání staveniště a zahájení prací.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž čtyři vyhotovení si ponechá objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Benešově dne:  ……………..                                           V…………….dne………………..

……………………………………….                          …………………………………….

Ing. Ondřej  Tůma                                                    Ing. Vlastimil  Ptáček

vedoucí Pobočky Benešov                                        v zastoupení dle plné moci z 4. 1. 2017

……………………………………..

David Müller

v zastoupení dle plné moci z 4. 1. 2017