- DODATEK Č. 1

- KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

- (dále jen „DODATEK“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

zastoupený:	ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat:	ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.:

E-mail:	khora.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:     	colas@colas.cz

ID DS:	4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:	26177005

DIČ:	CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu neúnosnosti pláně polní cesty HPC2 v k.ú. Mitrov v úseku km 1,175 – 1,288 dojde se souhlasem objednatele, technického dozoru investora a autorského dozoru k upravení skladby komunikace. Nová skladba sanovaného úseku: na parapláň rozprostření separační vrstvy z kameniva 16/32 150mm,  položení geomříže Combigrid 40/40 se separační geotextilií, následuje vrstva KSC I tl. 250mm, dále budou položeny vrstvy dle projektu. Na základě požadavku autorského dozoru bude po provedení stabilizace kontrolní měření únosnosti a po dosažení požadovaných hodnot bude zhotovitel pokračovat ve stavbě polní cesty podle projektové dokumentace.

Vzhledem k výše uvedenému dojde k navýšení celkové ceny díla uvedené ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby Polní cesta HPC2 Mitrov ze dne 20. 2. 2017 v čl. III o vícepráce. Nabídkový rozpočet na vícepráce je součástí dodatku.

Čl. III  Cena díla

Původní znění:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí    	5 155 155,00 Kč

DPH 21% činí	1 082 582,55 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  	6 237 737,55 Kč

Nové znění:

Polní cesta HPC2 Mitrov (financováno PRV) bez DPH		5 155 155,00 Kč

Polní cesta HPC2 Mitrov (financováno PRV) vč. DPH		6 237 737,55 Kč

Vícepráce sanace (financováno VPS) bez DPH		   	   519 312,50 Kč

Vícepráce sanace (financováno VPS) vč. DPH		   	   628 368,13 Kč

Celková cena za provedení díla bez DPH činí    			5 674 467,50 Kč

DPH 21% činí	1 191 638,18 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  	6 866 105,58 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

| V Kutné Hoře dne | V Praze dne |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Mariana Poborská vedoucí pobočky |  |