Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O  DÍLO

číslo objednatele: 1137-2017-537212

--------------------------------------------------------------------------

uzavřená  podle ust. § 2586 a násl.  z. č. 89/2012 Sb.

občanský (dále jen občanský zákoník)

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Pobočka Příbram

zastoupený: Ing. Helenou Kovářovou, vedoucí Pobočky Příbram

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Kovářová

v technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek

Adresa:	Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř

Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                                   Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

zastoupený:                                                              Josefem Ptákem, jednatelem společnosti

tel./fax:                                                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:                                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:                                                                       erq2bxv

v technických záležitostech je oprávněn jednat:       Miloslav Licehamr, ved. staveb. výroby

tel./fax:                                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:	           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:	           26071584

DIČ:	           CZ26071584

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  vložka 12191

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu se článkem XVIII. bod 3. smlouvy o dílo čj. číslo objednatele: 1137-2017-537212 ze dne 12. 9. 2017, se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Čl.V  Doba plnění

- Bod 1 se mění a nahrazuje takto: Dílo bude dokončeno nejpozději do 27.11.2017.

- Bod 6 se mění a nahrazuje takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště:  21. 9. 2017

- Termín zahájení stavebních prací:       25. 9. 2017

- Termín dokončení stavebních prací:    27.11.2017

- Termín předání a převzetí díla:            27.11.2017

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní stany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č.1  ke smlouvě o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č.1 se stává bezvýhradným přijetím obou smluvních stran nedílnou součástí shora uvedené smlouvy.

Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Dodatek č.1 byl vyhotoven ve 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2  zhotovitel.

Tato změna smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma  stranami.

| V Příbrami dne 18.9.2017 | V Příbrami dne 18.9.2017 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| objednatel | zhotovitel |

Ing. Helena Kovářová                                                 Josef Pták

vedoucí Pobočky Příbram                                           jednatel společnosti