DODATEK č. I.

ke smlouvě o dílo č. obj.  1/2013

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ  STRANY:

O b j e d n a t e l:       Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Mělník

adresa:                        Bezručova 109, 276 01 Mělník

zastoupený:                Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník

ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Oldřich Smolík

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík,  pí. Ladislava Jansová

bankovní spojení:       xxxxx

číslo účtu:                     xxxxx

IČ/DIČ:                        xxxxx

(dále jen objednatel)

a

Z h o t o v i t e l:           Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

adresa:	                           Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

poštovní adresa:	              Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupený:                   Ing. Miroslavou Závrskou, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Miroslava Závrská

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Sýkora

bankovní spojení:         xxxxx

číslo účtu:                      xxxxx

IČ/DIČ:                         xxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č.j. C/22333.

(dále jen zhotovitel)

Na základě záznamu Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočky Mělník, se uzavírá dodatek č. I. Ke smlouvě o dílo č. obj. 1/2013 a dodatek č. 1           krycího listu nabídkové ceny (záznam a krycí list nabídkové ceny dodatek  č. 1  jsou  nedílnou       součástí tohoto dodatku), kterým se mění příloha č. 1 – krycí list nabídkové ceny smlouvy o dílo                č. obj. 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor (dále jen           „KoPÚ Obříství“) takto:

I.

Z důvodu změny obvodu upravovaného území KoPÚ Obříství (žádost Obce Obříství o změnu katastrální hranice mezi k.ú. Obříství a k.ú. Chlumín a k.ú. Kly) se v krycím listu nabídkové ceny        mění termíny ukončení prací uvedených pod body 1.4., 1.5., 2.1., 2.2. a 2.3. následovně:

-  termín prací uvedených pod bodem 1.4. se mění na 30.6.2014

-  termín prací uvedených pod bodem 1.5. se mění na 30.9.2014

-  termín prací uvedených pod bodem 2.1. – 2.3. se mění na 30.9.2014

II.

Z důvodu zjevné chyby uvedené v krycím listu nabídkové ceny se opravuje chyba v bodě 1.2.       následovně:

1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole    122 MJ          670,- Kč/MJ     81.740,- Kč celkem

Doplnění stávajícího bodového pole                      12 MJ       1.720,- Kč/MJ     20.640,- Kč celkem

včetně stabilizace

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dsílo č. obj. 1/2013 se nemění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po              dvou vyhotoveních.

V Mělníku dne 3.3.2014

Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele:

……………………..………                                                     ……………………………….

Ing. Oldřich Smolík	  Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Mělník	   jednatelka společnosti