DODATEK č. VI.

ke smlouvě o dílo č. obj.  5-2013-537207,  1/2013

(pro KoPÚ v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ  STRANY:

O b j e d n a t e l:       Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Mělník

adresa:                        Bezručova 109, 276 01 Mělník

zastoupený:                Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník

ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Oldřich Smolík

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík,  pí. Ladislava Jansová

bankovní spojení:       xxxxx

## číslo účtu:                     xxxxx

## IČ/DIČ:                        xxxxx

(dále jen objednatel)

a

Z h o t o v i t e l:           Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

adresa:	                           Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

poštovní adresa:	              Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupený:                   Ing. Miroslavou Závrskou, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Miroslava Závrská

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Sýkora

bankovní spojení:         xxxxx

##### číslo účtu:                      xxxxx

IČ/DIČ:                         xxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č.j. C/22333.

(dále jen zhotovitel)

Na základě záznamu sepsaného dne 31. 10. 2016 na Pobočce Mělník v rámci zpracovávání Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor, odsouhlaseného Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj v Praze dne 7.11.2016, a v návaznosti na vzniklé méně práce, se objednatel a zhotovitel dohodli na sepsání dodatku č. VI. ke smlouvě o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013, kterým se mění smlouva o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor (dále jen „KoPÚ Obříství“) ve znění dodatků č. I. – V. a krycí list nabídkové ceny – dodatek č. 5  takto:

I.

V návaznosti na skutečnost, že došlo ke snížení měrných jednotek, uvedených ve smlouvě o dílo č. obj. 5-2013-537207, 1/2013, u dílčích částí  -  1.4. Stabilizace katastrální hranice kamennou značkou,             -  1.5.  Dokumentace nároků vlastníků,  -  2.4.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků  a        -  3.2.  Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI, a v návaznosti na vzniklé méně práce, se mění krycí list nabídkové ceny – dodatek č. 5  takto:

| Dílčí část |  | MJ | cena za MJ (Kč) | počet MJ dle SoD | cena bez DPH dle SoD (Kč) | skutečný počet MJ | skutečná cena bez DPH (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | stabilizace kamennou značkou | bod | 1.000,- | 4 | 4.000,- | 1 | 1.000,- |
| 1.5. | dokumentace nároků vlastníků | ha | 150,- | 1130 | 169.500,- | 1126 | 168.900,- |
| 2.4. | návrh nového uspořádání pozemků | ha | 190,- | 1130 | 214.700,- | 1126 | 213.940,- |
| 3.2. | mapové dílo včetně DKM a SPI | ha | 70,- | 1130 | 79.100,- | 1126 | 78.820,- |
| Celkem |  |  |  |  | 467.300,- |  | 462.660,- |

Ve smlouvě o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013 pro KoPÚ v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor se mění ustanovení článku VII. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 1.  takto:

| REKAPITULACE |  |
| --- | --- |
| - Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH | 1 124 780 |
| - Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH | 695 460 |
| - Vytyčení pozemků podle návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 567 820 |
| Celková cena bez DPH | 2 388 060 |
| DPH 21% | 501 493 |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 889 553 |

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj.: 5-2013-537207, 1/2013, uzavřené dne 14. 5. 2013, ve znění dodatků číslo I. – V. se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních a každý z nich má váhu originálu.

V Mělníku dne 11. 11. 2016

Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele:

…………………………….                                                          ………………………………

Ing. Oldřich Smolík                                                                       Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Mělník                                                                    jednatelka společnosti

KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY

DODATEK  č. 6

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Obříství s částí k.ú. Úpor

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 1130 | 120 | 135 600 | 30.11.2013 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole | bod | 122 | 670 | 81 740 | 31.1.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 12 | 1 720 | 20 640 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 1130 | 330 | 372 900 | 31.3.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území: |  |  |  |  |  |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 265 | 1 220 | 323 300 | 31.8.2014 |
|  | - stabilizace plastovou značkou | bod | 230 | 90 | 20 700 |  |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou | bod | 1 | 1 000 | 1 000 |  |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 1126 | 150 | 168 900 | 30.11.2014 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH 1 124 780 Kč |  |  |  |  | 30.11.2014 |

| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 1130 | 330 | 372 900 | 30.11.2014 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území (cca 4 % území) | ha | 68 | 420 | 28 560 | 30.11.2014 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení (cca 4 % území) | ha | 68 | 400 | 27 200 | 30.11.2014 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 1126 | 190 | 213 940 | 30.9.2016 |
| 2.5. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 3 | 17 620 | 52 860 | 15.11.2016 kontrolní bod plnění |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.)Kč bez DPH 695 460 Kč |  |  |  |  | 15.11.2016 |

| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín ukončení v měsících od výzvy objednatele |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 100bm | 2 100 | 130 | 273 000 | do 2 měsíců od výzvy |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 2 400 | 90 | 216 000 |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 1126 | 70 | 78 820 | do 2 měsíců od výzvy |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) Kč bez DPH 567 820 Kč |  |  |  |  | Dokončení díla 15.11.2017 |

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH | 1 124 780 |
| 2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.5.) bez DPH | 695 460 |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 567 820 |
| Celková cena bez DPH | 2 388 060 |
| DPH | 501 493 |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 889 553 |