Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav Krásné Loučky

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

se sídlem:	Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01  Bruntál

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zouhar, vedoucí pobočky Bruntál

v technických záležitostech oprávněn jednat:

E-mail:	bruntal.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

1. Zhotovitel:                                                            Ing. Ivo Čevora – GEOS Opava

se sídlem:	Bochenkova 24, 746 01 Opava

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	     Ing. Ivo Čevora, majitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel::

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 	15439909

DIČ: 	CZ5410310543

2. Zhotovitel:	Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.

se sídlem:	Jablonecká 8/31, 460 01  Liberec

zastoupený:	Ing. Věra Hromková, jednatel

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:	48289761

DIČ:	CZ48289761

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C.číslo vložky 4917,

za které je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy člen sdružení 1. Ing. Ivo Čevora – GEOS Opava, Bochenkova 24, 746 01 Opava, který je rovněž zmocněn pro doručování písemností.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krásné Loučky je změna termínu plnění u části:

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky

2. Doba plnění uvedená v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se, s ohledem na zpoždění vytyčení z důvodu probíhajících polních prací a pozdějšímu přebírání vytyčených hranic ze strany vlastníků z důvodu čerpání dovolených, dle žádosti zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 8.8.2017 mění takto:

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky     31.10.2017

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Bruntále dne:	 2.10.2017		  		           V Opavě dne: 2.10.2017

Za objednatele:		                      				Za zhotovitele:

……………………………					…………………………

Ing. Pavel Zouhar			 			Ing. Ivo Čevora

vedoucí pobočky Bruntál				            majitel