STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Haltravská 438, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice

Naše značka:	SPU 505990/2017

Spisová značka:	26RP16286/2016-504202

Vyřizuje.: 	Ing. Dorota Šandová

Tel.:		724269137

ID DS:		z49per3

E-mail:		d.sandova@spucr.cz

Datum:		27. 10. 2017

Písemný záznam o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněprací)

Smlouva o dílo: 27/2016-504202

Předmět smlouvy:  Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Srbice u Kolovče

1.1 Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

IČO: 01312774

1.2 Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

Se sídlem: Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

Zastoupený: Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Miroslav Kubík

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

IČO: 45357307

DIČ: CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221 (dále jen „zhotovitel“)

Objekt:  SO  101 Komunikace

Předmětem tohoto záznamu je u SO 101 Komunikace nerealizace položky  č. 41 kód  171201 2R – Poplatek za skládku – ornice v celém rozsahu, tedy počet  měrných jednotek  u této položky bude snížen o 586 m3 (MJ), tj. o  23 440,00 Kč bez DPH a současně i položka č. 42  kód 171201211 – Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) v celém rozsahu, tedy počet MJ bude snížen o  1861 t (MJ), tj. o 93 050,00 Kč bez DPH.

Snížení ceny těchto  položek u stavebního objektu SO 101  činí 116.490,00 Kč bez DPH.

Shora uvedená změna bude ošetřena dodatkem ke smlouvě, jehož součástí bude upravený nabídkový rozpočet.

V Domažlicích dne 27.10.2017

Z a  o b j e d n a t e l e: 	Z a   z h o t o v i t e l e:

| Ing. Jan Kaiservedoucí Pobočky DomažliceStátní pozemkový úřad | Ing. Ladislav Koláčný předseda představenstva Silnice Klatovy a.s. |
| --- | --- |

Ing. Vojtěch Plachý

TDI