- SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY – Dodatek č. 1

- Číslo: 840-2017-504204/1

- (dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Tachov

zastoupený:					Bc. Olga Bahenská

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Olga Bahenská, vedoucí Pobočky Tachov

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx

Adresa:	T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Tel.:	xxxxxx

E-mail:	xxxxxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	xxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxx

IČO:	01312774

DIČ:	CZ 01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                   Silnice Horšovský Týn a.s.

Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

zastoupený:                                               	Ing. Pavel Hudler

tel./fax:                                                       	xxxxxx

e-mail:                                                           xxxxxx

ID DS:	95qsgdr

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

tel./fax:                                                                xxxxxx

e-mail:                                                                 xxxxxx

bankovní spojení:	      xxxxxx

číslo účtu:	      xxxxxx

IČO:	      453 59 164

DIČ:	     CZ45359164

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  vložka 201.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.7.2017, č.j. objednatele 840-2017-504204.

Název díla: Výstavba polních cest: Ctiboř u Tachova PC09 a PC12

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem I. Předmět a účel smlouvy, odst.4 a s článkem XVII. Dodatečné práce, se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III. Cena díla odst.4 Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo.

Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou tyto:

- Méněpráce, vyplývající z dodatečně zjištěných podmínek v území stavby. Na základě provedených statických zátěžových zkoušek byla u SO 101 zjištěna dostatečně únosná pláň. U SO 102 byla zjištěna nedostatečně únosná pláň jen na části. Po vytyčení příkopů bylo zjištěno, že stávající kaštany jsou mimo profil příkopů a nebudou muset být přesazeny. Vzhledem k doporučení aktuální verze Příručky pro publicitu PRV 2014-2020 bylo dohodnuto realizovat jen jednu společnou propagační ceduli pro obě cesty.

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Polní cesta PC09

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………10 599 000,- Kč

DPH 21% .....................2 225 790,- Kč

včetně DPH ……… …12 824 790,- Kč

Polní cesta PC12

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH……………..…2 000 000,- Kč

DPH 21% ........................420 000,- Kč

včetně DPH ……………2 420 000,- Kč

Cena celkem

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………12 599 000,- Kč

DPH 21% .....................2 645 790,- Kč

včetně DPH ……… …15 244 790,- Kč

Nová cena dle dodatku č. 1:

Polní cesta PC09

Méněpráce činí ………………………………………………………   262 993,- Kč

Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..……………10 336 007,- Kč

DPH 21% .....................2 170 561,- Kč

včetně DPH ………….12 506 568,- Kč

Polní cesta PC12

Méněpráce činí ………………………………………………………         2 500,- Kč

Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..……………...1 997 500,- Kč

DPH 21% ........................419 475,- Kč

včetně DPH ………..….2 416 975,- Kč

Cena celkem

Nová celková cena za provedení díla: bez DPH………………12 333 507,- Kč

DPH 21% .....................2 590 036,- Kč

včetně DPH ……… …14 923 543,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 1 neuvedené, zůstávají beze změny.

Příloha: soupis prací - méněpráce

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

| V Tachově dne ……… | V Horšovském Týně dne ……… |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Bc. Olga Bahenská Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj | Ing. Pavel Hudler Silnice Horšovský Týn, a.s. Na základě plné moci |
| vedoucí Pobočky Tachov |  |