DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro

Zlínský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Adresa:	     X X X X X X X X X X

Tel.:	     X X X X X X X X X X

E-mail:	     X X X X X X X X X X

ID DS:	     z49per3

Bankovní spojení:	     X X X X X X X X X X

Číslo účtu:	     X X X X X X X X X X

IČO:	     01312774

DIČ:	     není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                     		EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín

Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený:                                               		           Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem

závodu

tel./fax:                                                         	          X X X X X X X X X X

e-mail:                                                          		X X X X X X X X X X

ID DS:	           bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat:        X X X X X X X X X X

tel./fax:                                                                             X X X X X X X X X X

e-mail:	           X X X X X X X X X X

bankovní spojení:	           X X X X X X X X X X

číslo účtu:	           X X X X X X X X X X

IČO:	          452 74 924

DIČ:	          CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 1561.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1.  Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 1. 12. 2016 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Protipovodňová opatření I. etapa v k.ú. Racková“ jejímž předmětem je zhotovení této stavby.

2. 	Smluvní strany se s ohledem na skutečnost, že v období 04 – 06/2017 byly přerušeny stavební práce, dohodly na prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a prodloužení termínu pro předání díla uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě s následujícím textem:

I.

Dosavadní text článku V., odst. 1. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.07.2018.

Dosavadní text článku V., odst. 6. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: 		1.4.2017

- Termín zahájení stavebních prací: 		5.4.2017

- Termín dokončení stavebních prací:		30.06.2018

- Termín předání a převzetí díla: 			15.07.2018

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 1.12.2016 zůstávají v platnosti beze změn.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Všechna vyhotovení mají váhu originálu.

- Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

| Ve Zlíně dne 25. 9. 2017 | V e Zlíně 25. 9. 2017 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová, ředitelka v z. Ing. Lubomír Holubec zástupce ředitelky | Zhotovitel EUROVIA CS, a.s. Ing. Michal Friedlaender ředitel závodu Zlín |