DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora

zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:                                                         	Růženec 634/54, 644 00 Brno - Soběšice

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:                                                               	27724905 / CZ277249056

ID DS:	rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Místním šetřením a prohlídkou terénu se zhotovitelem bylo zjištěno, že do předmětu smlouvy nebyly zahrnuty dva objekty v řešeném úseku vodoteče Vrchlice – most M3 (říční km 23,010) a most M4 (říční km 23,50). Zapracování rekonstrukce uvedených mostů do projektové dokumenace je nezbytné pro komplexní protipovodňové řešení daného území, protože v současné době tvoří překážku povodňovým průtokům. Vzhledem k výše uvedenému dochází k rozšíření předmětu smlouvy, k posunutí termínu odevzdání plnění z 29.  3.  2018 na 30. 4. 2018 a ke změně ceny za plnění.

Smlouva o dílo se mění následovně:

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

- Název stavby:    Protipovodňová opatření Bahýnko

- Místo stavby:     katastrální území Bahno a Předbořice

- Popis stavby:

- Doplnění stavebních objektů:

- Most M3 – říční km 23,010, navržen k celkové rekonstrukci

- Most M4 – říční km 23,050, navržen k celkové rekonstrukci

- Křížení mostů s tokem Vrchlice musí odpovídat ČSN 752130 (Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními) a ČSN 736201 (Projektování mostních objektů). Součástí bude zpracování havarijního plánu stavby.

- Čl. III
Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

- Termín předání Plnění je stanoven na 30. 4. 2018

- Čl. V
Cena a způsob platby

- Cena za provedení Plnění podle smlouvy o dílo (stavební objekty 1 – 3) činí 298 000,- Kč bez DPH, tj. 360 580,- Kč s DPH.

- Cena za doplněné stavební objekty 4 a 5 – Most M3 a most M4 - činí 89 000,- Kč bez DPH, tj. 107 690,- Kč s DPH.

- Celková cena za provedení Plnění činí 387 000,- Kč bez DPH, tj. 468 270,- Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

| V Kutné Hoře dne……… | V Brně dne……… |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Mariana Poborská vedoucí pobočky | jednatel |