Číslo smlouvy objednatele:    399-2017-525204/2

Číslo smlouvy zhotovitele:     1532.7100677STI

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Hlavní polní cesta HC11 a záchytný příkop PRI7 v k.ú. Malá Bystřice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Adresa:	X X X X X X X X X X

Tel.:	X X X X X X X X X X

E-mail:	X X X X X X X X X X

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X

Číslo účtu:	X X X X X X X X X X

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                        EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava

závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený:                                   		Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

tel./fax:                                                         	X X X X X X X X X X

e-mail:                                                          	X X X X X X X X X X.cz

ID DS:	bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

tel.:                                                          	    X X X X X X X X X X

e-mail:		X X X X X X X X X X

Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X

Číslo účtu:	X X X X X X X X X X

IČO:	45274924

DIČ:	CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1.	Mezi smluvními stranami byla dne 13. 4. 2017 sepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby „Hlavní polní cesta HC11 a záchytný příkop PRI7 v k.ú. Malá Bystřice“ (dále jen „smlouva“). Dne 8. 6. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.

2.   Dle zápisu z kontrolního dne č. 3 konaného dne 30. 6. 2017 bylo mimo jiné dohodnuto, že v rámci stavby dojde k odstranění pouze 2 stromů (průměr přes 500 mm do 700 mm) v km 0,063 a 0,460, zbylé stromy budou ponechány, dále bylo zjištěno, že ve staničení km 0,125 - 0,143 není potřeba provést přeložky vodovodu p. Šrámka.

Dle zápisu z kontrolního dne č. 4 konaného dne 13. 7. 2017 proběhla kontrola délky propustků pod hospodářskými sjezdy s výsledkem, že délky propustků jsou rozdílné (provedeny dle vytyčovacího výkresu) oproti délkám dle položkového rozpočtu, skutečné zaměřené délky propustků činí cca 9,20 m.

Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla. Toto snížení ceny bylo oceněno zhotovitelem na základě položkového rozpočtu méněprací vyhotoveném projektantem a vyčísleno částkou 98 523,64 Kč bez DPH, což činí 1,65% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla.

3.	Zhotovitel požádal dne 20. 9. 2017 objednatele o záměnu materiálu na stavbě, a to příkopové tvárnice TBM 1/65/33 za betonové žlabovky TBZ 50/65/16 z důvodu snadnější manipulace při překládce z hlediska hmotnosti a estetičtější sestavení oblouků kratšími segmenty. Dále provedení nájezdových prahů z betonu C 20/25 místo ze zdiva z lomového kamene na MC10 z důvodu kompaktnosti monolitu, kdy v místě sjezdu může docházet k praskání cementové malty MC10 mezi lomovým kamenem v důsledku vytáčení kol zemědělských mechanismů. Stanoviska autorského dozoru i technického dozoru stavebníka k navrženým změnám jsou kladná. Uvedené změny slouží pro zjednodušení technologie provádění v obtížných přístupových podmínkách stavby a nemají negativní vliv na technické řešení stavby. Nové položky soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší. Vyplývá to z položkového rozpočtu záměn položek v porovnání s položkami v původním soupisu stavebních prací, které jsou nahrazovány.

Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla ve výši 1 852,20 Kč bez DPH. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

Cena díla bez DPH činí                                         		5 895 506,- Kč

DPH 21 % činí	  		            1 238 056,- Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   		            7 133 562,- Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 4. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

- Dodatek č. 2 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2.	Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

| Ve Zlíně dne 26. 10. 2017 |  |
| --- | --- |

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| objednatel Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka | zhotovitel EUROVIA CS, a.s Ing. Michal Friedlaender ředitel závodu Zlín |