STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Haltravská 438, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice

Naše značka:	SPU 537037/2017

Spisová značka:	2RP19721/2017-504202

Vyřizuje.: 	Ing. Dorota Šandová

Tel.:		724269137

ID DS:		z49per3

E-mail:		d.sandova@spucr.cz

Datum:		13. 11. 2017

Písemný záznam

Smlouva o dílo: 18/2017-504202

Předmět smlouvy:  Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního a vodoprávního povolení a provádění stavby s názvem „ Společná zařízení v k.ú. Křenovy“

1.1 Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

IČO: 01312774

1.2 Zhotovitel:

NDCon s.r.o.

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem společnosti

IČO: 64939511

DIČ: CZ 64939511

Bankovní spojení: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

Předmětem tohoto záznamu je prodloužení termínu plnění díla pro část, která se týká protierozních opatření: IP 7 - protierozní mez, P1 –  odvodňovací příkop, Z3 – zatravnění, IP10 – interakční prvek a  P5 – odvodňovací příkop v k.ú. Křenovy z původního termínu 15.11.2017 na 30.11.2017 z důvodu řešení způsobu odvodnění protierozní meze IP 7 mimo podélný cestní  příkop u HPC 6 v k.ú. Křenovy. Zároveň se prodlužuje termín plnění u části projektové dokumentace, která řeší dopravní opatření v daném katastrálním území - polní cesta HPC 6 z původního termínu 15.11.2017 na 31.7.2018 z důvodu nových podmínek a vyjádření  ze strany dotčených orgánů státní správy ke způsobu napojení polní cesty HPC 6 na silnici I. třídy.

Vzhledem k tomu, že protierozní opatření je s ohledem na klimatické výkyvy počasí žádoucí  v řešeném území realizovat  co nejdříve a nezávisle na realizaci opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, dohodly se smluvní strany na změně bodu č. 5.3 čl. V Cena a způsob platby, kdy se původní znění Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům nahrazuje novým zněním - Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli se umožňuje během poskytování plnění dílčí fakturace podle ucelených částí předmětu plnění, jak byly uvedeny v zadávací dokumentaci a v cenovém rozsahu nabídky zhotovitele.

Shora uvedená změny budou ošetřeny dodatkem ke smlouvě.

V Domažlicích dne  13.11.2017

Z a  o b j e d n a t e l e:                                                        Z a   z h o t o v i t e l e:

| Ing. Jan Kaiser vedoucí Pobočky Domažlice Státní pozemkový úřad | Ing. Robert Michek jednatel společnosti NDCon s.r.o. |
| --- | --- |