Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 26/2016-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžena pod původním názvem „ Polní cesta HPC 1 v k.ú. Blížejov“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Pobočka Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

IČO: 1312774

DIČ: není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.,

se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy

zastoupený: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek	   		 bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČO: 453 57 307

DIČ: CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  vložka 221

II.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku ke smlouvě je změna Čl. III. „Cena díla“ smlouvy SoD č. 26/2016-504202 ze dne 10.6.2016, vyvolaná snížením rozsahu činností dle skutečného provedení prací a v souladu s projektovou dokumentací stavby „Polní cesta HPC1 v k.ú. Blížejov“ na základě „Písemného záznamu  o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněprací)“ č.j. SPU 548634/2017 ze dne 20.11.2017 a dále záměna položek u stavebního objektu SO 802 – Návrh výsadby  týkající se typu ochrany dřevin proti okusu zvěří.

- Skutečný rozsah méněprací u SO 101 Hlavní polní cesta HPC 1 – extravilán činí 334.946,85 Kč, dále, SO 102 Zatravněný svodný průleh PR2, záchytný příkop ZP7, odpad O13 – intravilán,  rozsah méněprací činí 11.722,12 Kč, SO 102 Zatravněný svodný průleh PR2, záchytný příkop ZP7, odpad O13 – extravilán, rozsah méněprací činí 100.774,67 Kč  a u SO 802 – Návrh výsadby – extravilán, rozsah méněprací činí 283.440,62 Kč. Celkové vyjádření méněprací v Kč představuje hodnotu 730.884,26 Kč bez DPH a 884.369,96 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

U SO 802 – Návrh výsadby – extravilán se jedná o záměnu položek č. 24 kód 184501145 – Montáž ochrany kmene plastové v rovině a svahu do 1:5 a pol. č. 25  kód 286191201 – ochranná okusu provlékací 120 cm plastová za novou položku – kód 184813121 -  Ochrana  dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5. Tato záměna je v souladu s projektovou dokumentací stavby, nemá vliv na celkovou hodnotu závazku a je v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ.

- Dodatkem č. 2 k SoD č. 26/2016-504202 se nahrazuje původní ustanovení Čl. III. „Cena  díla“, odst. 4 a mění takto:

| Polní cesta HPC 1 v k.ú. Blížejov |
| --- |
| Objekt | Název objektu | Cena v Kč bez DPH |
| SO 101 | Hlavní polní cesta HPC 1 - intravilán | 384 835,09 |
| SO 101 | Hlavní polní cesta HPC 1 - extravilán | 4 809 830,49 |
|  | Méněpráce SO 101 - extravilán | 334 946,85 |
| SO 102 | Zatravněný svodný průleh PR2, záchytný příkop ZP7, odpad O13 - intravilán | 718 213,82 |
|  | Méněpráce SO 102 - intravilán | 11 722,12 |
| SO 102 | Zatravněný svodný průleh PR2, záchytný příkop ZP7, odpad O13 - extravilán | 2 306 329,57 |
|  | Méněpráce SO 102 - extravilán | 100 774,67 |
| SO 801 | Kácení - intravilán | 3 275,00 |
| SO 801 | Kácení - extravilán | 52 519,85 |
| SO 802 | Návrh výsadby - extravilán | 1 147 373,87 |
|  | Méněpráce SO 802 - extravilán | - 283 440,62 |
| SO 901 | Dopravně inženýrské opatření - intravilán | 190 528,16 |
|  | Vedlejší rozpočtové náklady - intravilán | 65 900,00 |
|  | Vedlejší rozpočtové náklady - extravilán | 111 100,00 |
| Cena celkem za dílo bez DPH | 9 059 022,00 |
| DPH sazba 21% | 1 902 395,00 |
| Cena celkem za dílo s DPH | 10 961 417,00 |

3. Nedílnou součástí Dodatku č.2 k SoD č.26/2016-504202 je nabídkový rozpočet upravený o činnosti, které nebyly provedeny a záměna položek.

- Změna ceny (hodnoty závazku) nemá vliv na parametry a funkčnost díla, tak jak jsou definovány v projektové dokumentaci.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.       Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 30.11.2017				V Klatovech dne 30.11.2017

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………				………………………………

Ing. Jan Kaiser						Ing. Ladislav Koláčný

vedoucí Pobočky Domažlice				předseda představenstva a.s.

Státní pozemkový úřad					Silnice Klatovy a.s.