Číslo smlouvy objednatele: 03/2016-537 202

Číslo smlouvy zhotovitele:  …../…………

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.:	+420 606 781 084

E-mail:	benesov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AREA G. K. spol. s.r.o.,

reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.

sídlo:	U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený:	jednatelem Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:	+420 266 610 667 / +420 266 677 610

E-mail:	area@area.cz

ID DS:	jyem6ry

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	25094459

DIČ:	CZ 25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Mění se  termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k. ú. Pavlovice u Vlašimi:

Etapa 1. 4. – geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – do 30. 4. 2018 (původní termín 30. 11. 2017)

Etapa 1. 6. - zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. č. 139/2002 Sb. – do 30. 4. 2018 (původní termín 30. 11. 2017)

Odůvodnění dodatku:

Důvodem změny dílčích termínů  jsou změny obvodu KoPÚ, které vzešly z jednání, viz zápis z jednání o upřesnění vnitřního obvodu KoPÚ v k. ú. Pavlovice u Vlašimi, které se konalo dne 3. 10. 2017 na Obecním úřadě v Pavlovicích a v terénu.

Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne …………………..

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

vedoucí Pobočky Benešov                                         reprezentant společného plnění závazku

dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.