DODATEK č. 1

SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy objednatele: SPU 532087/2016, jejímž účelem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování dat výstupů pozemkových úprav“, uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo:		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupený:	Ing. Svatavou Maradovou, MBA – ústřední ředitelka

IČ:  			01312774

DIČ: 			CZ01312774

Bankovní spojení: 	xxxxxxxx

Číslo účtu: 		xxxxxxxx

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:		T-MAPY spol. s r. o.

Sídlo: 		Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený: 	Ing. Jiřím Bradáčem – jednatel

IČ:  			47451084

DIČ: 			CZ47451084

Bankovní spojení: 		xxxxxxxx

Číslo účtu: 			xxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

Z důvodu navýšení počtu zpracovávaných jednotek oproti zadání veřejné zakázky a z důvodu pozdního dodání části podkladů ze strany Objednatele, smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb SPU 532087/2016.

- Předmět dodatku

- Tímto dodatkem se mění termín zhotovení a předání výstupů služeb A a B uvedený v odstavci 1., článku IV smlouvy SPU 532087/2016 následovně:

Termín předání poslední části výstupu bude nejpozději do 31. 1. 2018.

- Tímto dodatkem se mění termín akceptování výstupů Služeb A a B uvedený v odstavci 7., článku IV smlouvy SPU 532087/2016 následovně:

Služby A, B dle článku I, odstavce 2, musí být akceptovány dle tohoto článku nejpozději do 28. 2. 2018, jinak je poskytovatel v prodlení s poskytnutím služeb.

- Tímto dodatkem se navyšuje odměna za poskytnutí Služby A uvedená v odstavci 1., článku V, o odměnu za 65 jednotek služby A nad rámec smlouvy v  hodnotě 74 100 Kč bez DPH (89 661 Kč s DPH), celková cena za službu A tak činí 2 012 100 Kč bez DPH (2 434 641 Kč s DPH), tedy na celkovou maximální hodnotu za všechny služby 2 712 100 Kč bez DPH (3 281 641 Kč s DPH).

- Ostatní články smlouvy SPU 532087/2016 zůstávají beze změny.

- Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 smlouvy SPU 532087/2016 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží každá ze smluvních stran.

- Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

| V Praze dne 30. 10. 2017 | V Praze dne 30. 10. 2017 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| Ing. Svatava Maradová, MBA | Ing. Jiří Bradáč |
| Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu | Jednatel společnosti T-MAPY spol. s r. o. |