- Dodatek č. 1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY

- (dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:                                    Česká republika - Státní pozemkový úřad,

se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

sídlo:                                                      Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

jednající:                                                 Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele Krajského

pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

e-mail:

v záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:                                                        01312774

DIČ:		   CZ01312774

Objednatel č. 2:		  Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),

se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

Šumavská 33, 659 99 Brno

jednající  		     Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:                                                          65993390

DIČ:                                                       CZ65993390

(Objednatel č.1 a objednatel č.2 dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                              AWT Rekultivace a.s.

Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zastoupený:                                         Maciej Biernat, předseda představenstva

Kamil Holenda, člen představenstva

tel./fax:

e-mail:

ID DS:	  pk86nwp

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:	           47676175

DIČ:	           CZ47676175

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  vložka 777

(dále jen „zhotovitel“)

Čl.I  Předmět dodatku č. 1

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna Čl. V Doba plnění bodu 5. písm. c. Původní termín dokončení stavebních prací se mění z 27.11.2017 na 30.4.2018.

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále změna Čl. V Doba plnění bodu 5. písm. d. Původní termín předání a převzetí díla se mění z 30.11.2017 na 30.5.2018.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II  Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel č. 1, 
2 obdrží objednatel č. 2 a 2 zhotovitel.

| V Ostravě dne 27.11.2017 | V Havířově dne 23.11.2017 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Mgr. Dana Lišková | Maciej Biernat |

zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK                      předseda představenstva

……………………………………

Kamil Holenda člen představenstva

V Brně dne 5.12.2017

……………………………………

Mgr. David Fiala

ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno