Číslo smlouvy objednatele: 01/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Benešov

Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ondřej Tůma

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hruška

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.:	+420 725 100 926

E-mail:	benesov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

sídlo:	Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

zastoupený:	jednatelem Ing. Vladimírem Luksem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michaela Vrňáková

Tel.:	+420 318 628 853

E-mail:	luks@geodetpb.cz

ID DS:	eep75pz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	61682764

DIČ:	CZ 61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimír Luks

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vladimír Luks

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Při provádění Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bořeňovice v etapě 1.5. Zjišťování hranic lesních pozemků došlo ke změně počtu MJ na 106 (ve smlouvě 171 MJ) a při stabilizaci plastovou značkou došlo ke změně počtu bodů na 306 (ve smlově 340 ks).

Na základě této skutečnosti došlo ke snížení ceny za etapu 1.5. Zjišťování hranic lesních pozemků takto:

- zjišťování průběhu hranic lesních pozemků – fakturovaná částka dle skutečnosti 74 200,- bez DPH, tj. 89 782,- Kč včetně DPH (předpoklad dle smlouvy 119 700,- Kč bez DPH)

- stabilizace plastovou značkou – fakturovaná částka dle skutečnosti 30 600,- Kč bez DPH, tj. 37 026,- Kč včetně DPH (předpoklad dle smlouvy 34 000,- Kč bez DPH)

Na základě tohoto dodatku smlouvy o dílo na méněpráce se celková cena díla snižuje o 48 900,- Kč bez DPH, tj. o 59 169,- Kč četně DPH.

Na základě tohoto dodatku smlouvy na méněpráce  se celková cena za dílo snižuje na  1 517 700,- Kč bez DPH , tj. 1 836 417,- Kč včetně DPH.

Odůvodnění dodatku:

Ke změnám počtu měrných jednotek (MJ) došlo vlivem slučování parcel stejných vlastníků nacházejících se vedle sebe a vlivem upřesnění a drobných změn obvodů lesních bloků.

.

Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne: …………………..                                      V Příbrami dne: ……..…………….

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Ondřej Tůma	 Ing. Vladimír Luks                             vedoucí Pobočky Benešov                                                    jednatel  společnosti