Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele (původní): 2/2011

č. objednatele: 803-2013-537209/2

č. zhotovitele: 055/2011

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Nová Ves

(+ v částech katastrálních území)

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :					ČR – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk

Adresa: 						Soudní 17, 288 02 Nymburk

Zastoupený						Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.

vedoucím Pobočky Nymburk

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

vedoucí Pobočky Nymburk

tel.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

Bankovní spojení:

## Číslo účtu:

IČ/DIČ						01312774/CZ 01312774

II. Z h o t o v i t e l : 					AGRO-AQUA, s.r.o.

Adresa:                					Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený						jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiřím Fenclem

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ/ DIČ						25259997/CZ 25259997

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,   oddíl C, vložka 10846.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

V obvodu komplexní pozemkové úpravy Nová Ves není dostatek státní a obecní půdy pro společná zařízení. Ke dni uzavření tohoto dodatku nebyla dokonána jednání o směně půdy. Časový horizont podpisu směnné smlouvy není v této chvíli znám. Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na návrh Komplexní pozemkové úpravy Nová ves jsou okolnosti, které nezapříčinila ani jedna strana smlouvy.

Čl. II.

Probíhající jednání o směnné smlouvě má za důsledek zpomalení prací na KoPÚ Nová Ves. Po vzájemné dohodě smluvních stran budou níže uvedené fakturační celky dokončeny takto:

2. Návrhové práce

položky 2.2. – Návrh nového uspořádání pozemků 		do 31. 12. 2014

položky 2.3. – Komplexní dokumentace návrhu KoPÚ	do 31.  3. 2015

Čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Nymburce dne 9. 9. 2014  				V Pardubicích dne 11. 9. 2014

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………		……………………………………………………

vedoucí Pobočky Nymburk  		jednatel společnosti AGRO-AQUA s.r.o.