Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. objednatele (původní): 2/2011

č. objednatele: 803-2013-537209/4

č. zhotovitele: 055/2011

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Nová Ves

(+ v částech katastrálních území)

uzavřené dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smluvní strany

I. O b j e d n a t e l :					ČR – Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Nymburk

Adresa: 						Soudní 17, 288 02 Nymburk

Zastoupený						Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.

vedoucím Pobočky Nymburk

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

vedoucí Pobočky Nymburk

tel.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

tel.:

Bankovní spojení:

## Číslo účtu:

IČ/DIČ						01312774/CZ 01312774

II. Z h o t o v i t e l : 					AGRO-AQUA, s.r.o.

Adresa:                					Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený						jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiřím Fenclem

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

IČ/ DIČ						25259997/CZ 25259997

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,   oddíl C, vložka 10846.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se uzavírá v návaznosti na Dodatek č. 3. V prosinci roku 2014 byly pozastaveny práce na návrhu Komplexní pozemkové úpravy Nová Ves s ohledem na nedostatek státní půdy potřebné pro přípravu realizace společných zařízení. Podmínky dalšího postupu byly složitě vyjednány, na návrhu komplexní pozemkové úpravy lze pokračovat. Časový posun dalšího postupu je odrazem pozastavení prací. Rekapitulace plnění, věcného, časového a finančního, je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Čl. II.

Ostatní ustanovení podepsané smlouvy o dílo a následných dodatků zůstávají beze změn. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

V Nymburce dne 1. 8. 2016  				V Pardubicích dne 3. 8. 2016

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………		……………………………………………………

vedoucí Pobočky Nymburk  		jednatel společnosti AGRO-AQUA s.r.o.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava Nová Ves

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu | ha | 173 | 200 | 34600 | 11/2011 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 9 | 500 | 4500 | 11/2011 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 31 | 2500 | 77500 | 11/2011 |
| 1.3.1. | Polohopisné a potřebné výškopisné zaměření zájmového území včetně druhu pozemků - mimo lesní porosty | ha | 150 | 400 | 60000 | 09/2012 |
| 1.3.2. | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení obvodů upravovaného území včetně stabilizace | 100 m | 80 | 1400 | 112000 | 01/2017 |
| 1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. včetně stabilizace | 100 m | 16 | 1200 | 19200 | 10/2012 |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastník pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 150 | 150 | 22500 | 03/2013 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH |  |
| 2. | Návrhové práce |
| 2.1. | Plán společných zařízení včetně příčných profilů pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 150 | 400 | 60000 | 06/2013 |
| 2.2. | Návrh nového uspořádání pozemků | ha | 150 | 600 | 90000 | 09/2017 |
| 2.3. | Kompletní dokumentace návrhu KPÚ | pare | 3 | 3000 | 9000 | 11/2017 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1 .-2.3.) bez DPH |
| 3. | Mapové dílo a vytyčení pozemků |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu KPÚ včetně stabilizace | 100 m | 110 | 300 | 33000 | do 3 měsíců od výzvy |

| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a příloh k rozhodnutí | ha | 150 | 450 | 67500 | dle čl. V. (do 90 dnů od právní moci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | * |  |  |  |  | RI) |

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH | 330 300,- Kč |
| 2. Návrhové práce (2.1.-2.3) bez DPH | 159 000,-Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 100 500,-Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 589 800,- Kč |
| DPH 21% | 123 858,-Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 713 658,- Kč |