Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | zástupcem ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Dana Lišková, zástupce ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: |  |
| Adresa: | Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | "ORIS" spol.s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Mišákova 280/44, 77900 Olomouc |
| Zastoupen: | Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Lenka Sedláková |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: |  |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| ID DS: | 8dsrqkn |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| IČO: | 42767661 |
| DIČ: | CZ42767661 |
| ID DS: | 8dsrqkn |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: |  |

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

- Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunín změna počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích fakturačních celků:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SoD | navýšení na |  | SoD | navýšení na |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 1300 | 1415 | 500 | 650 000 | 707 500 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1358 | 1415 | 160 | 217 280 | 226 400 |

Navýšení počtu MJ bylo způsobeno objektivně nepředvídanými okolnostmi, neboť bylo nutné vyhotovit polohopis a provést rozbor území v uvedeném rozsahu tak, aby bylo možné správně vyhotovit erozi a odtokové poměry v řešené lokalitě.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Mluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Ostravě dne 27. 11. 2017 | V Olomouci dne 23. 11. 2017 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Mgr. Dana Lišková ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj | Ing. Lenka Sedláková jednatel "ORIS" spol. s r.o. |
| Příloha: Položkový výkaz činností |
| Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Kunín |  |  |  |  |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 68 | 450 | 30 600 | 30.6.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 500 | 12 500 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 1415 | 500 | 707 500 | 30.4.2019 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 357 | 2 000 | 714 000 | 30.9.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 96 | 2 100 | 201 600 | 30.9.2019 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1415 | 160 | 226 400 | 30.1.2020 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1300 | 160 | 208 000 | 30.1.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  | 2 100 600 | 30.1.2020 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1300 | 500 | 650 000 | 30.9.2020 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 120 | 500 | 60 000 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 480 | 500 | 240 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | 800 | 48 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1300 | 550 | 715 000 | 30.11.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  | 1 733 000 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 1300 | 300 | 390 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 390 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 450 | 500 | 225000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | 225 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  | 2 100 600 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  | 1 733 000 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 390 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  | 225 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 4 448 600 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 934 206 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 5 382 806 Kč |  |
| V Ostravě dne 27. 11. 2017 | V Olomouci dne | 23.11.2017 |  |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |  |  |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Mgr. Dana Lišková zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj | Ing. Lenka Sedláková jednatel "ORIS" spol. s r.o. |