DODATEK č. 1

SMLOUVY  O  DÍLO

jejímž předmětem je „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Klimkovice 1. etapa – Vedlejší polní cesta VPC15“ uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad (dále jen „ČR-SPÚ)

Jehož jménem jedná:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín

Se sídlem:	Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín

V záležitostech naplnění smlouvy

je oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX

IČ:	01312774

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“),

Jednající:	Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Se sídlem: 	Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

číslo účtu:                                               XXXXXXXXXXXX

IČ:                                                          65993390

a

Zhotovitel:	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.

Sídlo:	Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupený:	Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva

V technických záležitostech je

oprávněn jednat:                                   Ing. Pavel Kroček

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX

IČ:	64610225

DIČ:	CZ64610225

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 1202

Čl. II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem „Realizace společných zařízení KoPÚ v k. ú. Klimkovice 1. etapa – Vedlejší polní cesta VPC15“ ( dále jen „dílo“) je změna termínu dokončení stavebních prací z důvodu zpracování technické změny vedlejší polní cesty VPC15. Podle SOD Čl.V Doba plnění odst. 1, 5c a 5d se změní původní termín 30. 9. 2016.

Nový termín je stanoven:

Čl.V  Doba plnění

- Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2016.

- Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c.    Termín dokončení stavebních prací:  30. 11. 2016

d.    Termín předání a převzetí díla:          30. 11. 2016

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nich dva stejnopisy obdrží ČR- SPÚ, dva obdrží ŘSD ČR a dva stejnopisy obdrží zhotovitel, každý z nich má váhu originálu.

- Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.

- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy a otisky razítek.

| V Novém Jičíně dne 26. 9. 2016 |  | V Brně dne 27. 9. 2016 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  |  |
| …………………………………………. |  | …………………………………………. |
| Ing. Tomáš Hořelica |  | Mgr. David Fiala |
| vedoucí Pobočky Nový Jičín |  | ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno |
| V Ostravě dne 26. 9. 2016 |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |
| …………………………………………. |  |  |
| Ing. František Kroček |  |  |
| předseda představenstva společnosti |  |  |