číslo smlouvy zhotovitele:  10/2011                             číslo smlouvy objednatele : 513-2011-130771/4

DODATEK č. 4

S M L O U V Y    O    D Í L O

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a v a t e l:

Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:    	01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel “),

a

z h o t o v i t e l:

Sdružení firem „ORIS“ spol. s r.o. a PozGeo, s.r.o.

Zastoupené firmou „ORIS“ spol. s r.o.

adresa: 		Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc

IČ/DIČ:                       42767661/CZ 42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j. 1988

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:      Ing. Lenka Sedláková

V technických záležitostech oprávněn jednat:	     xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: 	     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 	     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  upřesnění a rekonstrukce přídělů a následně vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Jistebník.

PŘEDMĚT DODATKU

Mění se termíny ukončení v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Jistebník v níže uvedených fakturačních celcích bod 3b, kde dochází z objektivních příčin (nabytí právní moci rozhodnutí a schválení návrhu a zaslání výzvy zadavateli), které vycházejí ze správního řízení k upřesnění měrných jednotek a termínu bodu 3b.

Nové MJ a termín je stanoven:

3b – Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI         952MJ	     28. 9. 2017

(z původního MJ 1300, termín do 3 měsíců od výzvy zadavatele)

Změně MJ odpovídá změna ceny za fakturační celek 3b

|  | Fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 952 | 400 | 380 800 | 28. 9. 2017 |

Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list nabídkové ceny, který reflektuje změny měrných jednotek, ceny díla a termínu.

Ostatní články smlouvy o dílo a dodatků zůstávají beze změny.

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si Dodatek č. 4 přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 27.9.2017	V Olomouci  dne: 27.9.2017

Z a   o b j e d n a t e l e  :	Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………	………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                  Ing. Lenka Sedláková,

vedoucí Pobočky Nový Jičín	                           jednatelka společnosti

V Novém Jičíně dne: 27.9.2017	V Olomouci  dne: 27.9.2017

Z a   o b j e d n a t e l e  :	Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………	………………………………………………

Ing. Tomáš Hořelica,                                                  Ing. Lenka Sedláková,

vedoucí Pobočky Nový Jičín	                           jednatelka společnosti