číslo smlouvy zhotovitele:  S20112018                       číslo smlouvy objednatele: 670-2011-130771/3

DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO ze dne 21. 7. 2011

č. zhotovitele: S20112018, č. objednatele: 670-2011-130771 uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY:

Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Nový Jičín

Husova 13

741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 	Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Nový Jičín

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:    	01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel “),

a

GB-geodezie, spol. s r.o., Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina

V plné moci za sdružení jedná: 	JUDr. Miloš Červenka

jednatel společnosti

V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska

Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:	26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I Smlouvy o dílo vypracování návrhu Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění nebo rekonstrukce přídělů v katastrálním území Bravantice (dále jen „JPÚ Bravantice“).

PŘEDMĚT DODATKU

- Z důvodu změny sídla zhotovitele došlo ke změně údajů v článku smluvní strany zhotovitele, jak je výše uvedeno.

- Ruší se v ucelené části 1. Přípravné práce –  celá část 1.4. Vícepráce – Určení obvodu JPÚ – 10 MJ, které nebyly provedeny. Jednání, která byla vedena s Katastrálním úřadem, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín (dále jen „katastrální úřad“) o změně obvodu JPÚ, které se měly provést za účelem vyloučení jednoho účastníka řízení z obvodu pozemkových úprav, nebyla bohužel úspěšná a katastrální úřad tuto změnu obvodu zamítl.

- V ucelené části 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo – 3.1. Vytyčení hranic pozemků dochází k ponížení MJ dle skutečnosti z 50 MJ dle SoD na 34 MJ.

- Tímto dodatkem dochází v Čl. VII. – Cena za provedení díla k úpravě  tabulky Rekapitulace ceny na základě skutečnosti takto:

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.4.) bez DPH | 147 800 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem bez DPH | 135 000 Kč |
| 3. Vytyčení pozemků a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH | 68 680 Kč |
| Celková cena bez DPH | 351 480 Kč |
| DPH 21% | 73 810,80 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 425 290,80 Kč |

- Na základě skutečně zpracovaných MJ se mění Příloha č. 1 Smlouvy o dílo JPÚ Bravantice, která je nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

- Smluvní strany si Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 18.9.2017	V Brně  dne: 21.9.2017

Z a   o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

| ……………………………………… | ……………………………………… |
| --- | --- |
| Ing. Tomáš Hořelica vedoucí Pobočky Nový Jičín | Ing. Zdeněk Láska výkonný ředitel |