Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 15/2012

Smluvní strany:

Objednatel:					ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Žďár nad Sázavou

Adresa:					Strojírenská 12/1208

591 01 Žďár nad Sázavou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:						01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:					GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa:					Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:						25227751 / CZ25227751

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění smlouva č. 15/2012 ze dne 20.8.2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otín u Měřína.

Na základě uděleného souhlasu vlastníka areálu tzv. „Otínské obory“, s rozlohou cca 55 ha, z celkového počtu 254 ha řešeného území, s řešením pozemků podle ustan. §3 odst. 3 zák.č. 139/2002 Sb. se mění termíny dokončení jednotlivých etap zpracování uvedených v příloze č. 1 smlouvy takto:

|  | Etapa | Termín dokončení |
| --- | --- | --- |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | 30.8.2014 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území | 30.8.2014 |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 30.8.2014 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | 30.9.2014 |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu vypracování) | 30.11.2014 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 30.6.2015 |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | 4 měsíce |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | 4 měsíce |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.4.2014				V Plzni dne ……………………

……………………………………………..			…………………………………………………..

Ing. Jiří Klusáček					Ing. Zdeněk Hrubý

za objednatele		   				za zhotovitele