DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Pobočka Kladno

zastoupený:	Ing. Ivanou Capouškovou,

vedoucí Pobočky Kladno

Adresa:	nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  	Ing. Ivana Capoušková

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Olga Petriščáková

Tel.:

E-mail:

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Dodavatel

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo:                                                         	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený:                                                        	Ing. Jiřím Papouškem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   	Ing. Jiří Papoušek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:  	Ing. Jiří Papoušek, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl , vložka .

(dále jen jako „dodavatel“)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřena na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace polních cest Kobylníky a Kováry“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) je sepsán na základě žádosti dodavatele o posunutí termínu dokončení díla. Důvodem sepsání dodatku č. 1 je skutečnost, že v zákonné lhůtě nebyla doručena stanoviska k projektové dokumentace od všech orgánů a organizací.

- Čl. III
Termín plnění

- Původní termín:

- 3.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

- 3.1.1.Termín předání Plnění je stanoven na 15. 11. 2017

- Nový termín:

- 3.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

- 3.1.1.Termín předání Plnění je stanoven na 30. 11. 2017

- Závěrečná ustanovení

1.	Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č.j. objednatele 1/2017-537204.

2.     	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.     	Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých objednatel po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení a 2 vyhotovení dodavatel.

4.     	Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

5. 	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců objednavatele.

Objednatel					      Dodavatel

| V Kladně, dne | V Brně, dne |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Ivana Capoušková vedoucí Pobočky Kladno Státní pozemkový úřad | Ing. Jiří Papoušek, jednatel AGROPROJEKT PSO s.r.o. |