- DODATEK č. 1

- SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)

- (dále jen „smlouva“)

uzavřené mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

Adresa:		X X X X X X X X X X

Tel.:		X X X X X X X X X X

E-mail:		X X X X X X X X X X

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		X X X X X X X X X X

Číslo účtu:		X X X X X X X X X X

IČO:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                               		EUROVIA CS, a.s.

Sídlo:		Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Závod Zlín. Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený:                                          		Ing. Michalem Friedlaenderem,

ředitelem závodu Zlín

Tel./fax:                                                    	X X X X X X X X X X

E-mail:                                                       	X X X X X X X X X X

ID DS:	bjpdzta

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X

Tel./fax:                                                   	X X X X X X X X X X

E-mail:	X X X X X X X X X X

Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X

Číslo účtu:	X X X X X X X X X X

IČO:	45274924

DIČ:	CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 1561.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. 	Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 5. 1. 2018 sepsána smlouva o dílo (dále také „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Protipovodňová opatření v k.ú. Sazovice“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.

2. 	Smluvní strany se dohodly na posunu termínu předání a převzetí staveniště a posunu termínu zahájení stavebních prací uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě s následujícím textem:

I.

Dosavadní text článku V., odst. 6. smlouvy se ruší a nový text je následující:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: 		05. 03. 2018

- Termín zahájení stavebních prací: 		12. 03. 2018

- Termín dokončení stavebních prací: 		15. 11. 2018

- Termín dokončení výsadeb:			30. 06. 2019

- Termín předání a převzetí díla: 			30. 06. 2019

( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 5. 1. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co byl uveřejněn v registru smluv.

Ve Zlíně dne 12. 1. 2018

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| objednatel | zhotovitel |

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	     EUROVIA CS, a.s.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj	     Ing. Michal Friedlaender

Ing. Mlada Augustinová                		     ředitel závodu Zlín

ředitelka